## Slide 1
IS208.N21.HTCL
Võ Viết Đạt
Giảng viên
MÔ HÌNH AGILE & QUY TRÌNH SCRUM
Trong phát triển phần mềm
TỔNG QUAN

## Slide 2
Thành viên nhóm
ĐỨC MINH
LÂM HÀ
QUỐC BẢO
MAI WIN
19522550
19521261
21522030
21521131

## Slide 3
Agile-Scrum
Tại sao cần dùng phương pháp Agile/Scrum?

## Slide 4
Menu
Agile/Waterfall
Tổng quan về Agile
Tổng quan về Scrum

## Slide 5
Agile/WaterFall
WaterFall
Agile
Quy trình phát triển phần mềm linh hoạt
Điểm nổi bật: tư tưởng linh hoạt, dựa trên nguyên tắc phân
đoạn vòng lặp (iterative) và tăng trưởng (incremental)
Có thể áp dụng với dự án lớn với những yêu cầu phức tạp,
có nhiều biến số
Quy trình phát triển trực quan
Là hệ thống quản lý phát triển phần mềm cổ điển
Phù hợp với các dự án có kích thước vừa và nhỏ

## Slide 6
Tuyên ngôn Agile
Cá nhân và sự tương tác quan trọng
hơn quy trình và công cụ
Phần mềm chạy tốt hơn là
tài liệu đầy đủ
Cộng tác với khách hàng hơn là
đàm phán hợp đồng
Phản hồi với sự thay đổi hơn là
bám theo kế hoạch

## Slide 7
12 nguyên tắc phía sau tuyên ngôn
Đáp ứng toàn diện nhu cầu khách hàng thông qua việc giao hàng sớm và sản phẩm có giá trị
1
Thay đổi yêu cầu được chào đón, thậm chí là rất muộn trong quá trình phát triển
2

## Slide 8
12 nguyên tắc phía sau tuyên ngôn
Giao phần mềm chạy được cho khách hàng một cách thường xuyên
3
4
Nhà kinh doanh và các kỹ sư phần mềm cần làm việc cùng nhau trong suốt dự án

## Slide 9
12 nguyên tắc phía sau tuyên ngôn
Xây dựng dự án xung quanh các cá nhân có động lực. Cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, môi trường làm việc và niềm tin để hoàn thành công việc
5
6
Trao đổi trưc tiếp là cách truyền đạt thông tin hiệu quả nhất

## Slide 10
12 nguyên tắc phía sau tuyên ngôn
Thước đo chính của tiến độ là phần mềm chạy tốt
7
8
Phát triển liên tục và bền vững

## Slide 11
10
12 nguyên tắc phía sau tuyên ngôn
Cải tiến sự kinh hoạt bằng cách quan tâm đến kỹ thuật và thiết kế
9
Nghệ thuật tối đa hóa lượng công việc chưa xong, sự đơn giản là cần thiết

## Slide 12
11
12 nguyên tắc phía sau tuyên ngôn
Nhóm tự tổ chức
12
Thích ứng thường xuyên với những thay đổi

## Slide 14
Ưu điểm, nhược điểm Agile
Ưu điểm
Agile là sự lựa chọn tốt cho những dự án nhỏ bởi những dự án nhỏ thường có những yêu cầu
không được xác định rõ ràng và có thể thay đổi thường xuyên
Khách hàng có thể được xem trước từng phần dự án trong suốt quá trình phát triển vì Agile phát triển
phần mềm theo hướng tang dần, có thể đưa khách hàng từng phần đã thực hiện hoàn thành
Khi dự án thành từng những phần nhỏ và giao cho mỗi người, hàng ngày tất cả phải họp với nhau
trong khoảng thời gian ngắn đẻ thảo luận về tiến độ và giải quyết những vấn đề nảy sinh nếu có nhằm
đảm bảo đúng quy trình phát triển dự án

## Slide 15
Ưu điểm, nhược điểm Agile
Nhược điểm
Thiếu sự nhấn mạnh về thiết kế và tài liệu cần thiết
Dự án có thể dễ dàng off- track nếu đại diện khách hàng không rõ kết quả cuối cùng mà họ muốn
Rủi ro khi dự án không thể hoàn thành trong điều kiện sửa đổi hoặc thay đổi công nghệ định kỳ

## Slide 16
Các phương pháp phổ biến của Agile
Agile
Scrum
Kanban
DevOps
Lean

## Slide 17
Scrum
Đội hình Scrum
Đồ nghề
Hộp thời gian
Tổng quan về mô hình Scrum
Minh Bạch
Thích nghi
Thanh tra

## Slide 18
Tổng quan về mô hình Scrum
Scrum
Minh Bạch
Thích Nghi
Thanh Tra
3 trụ cột của Scrum

## Slide 19
Đội hình Scrum

## Slide 20
Scrum Master
Chịu trách nhiệm đảm bảo toàn bộ nhóm Scrum tuân thủ và được hưởng lợi từ các giá trị của Scrum, các kĩ thuật cũng như các quy tắc của Scrum
NHIỆM VỤ
Dẫn cả nhóm đi đúng hướng
Vừa là lãnh đạo, vừa là đầy tớ
CÔNG VIỆC ĐẶC THÙ

## Slide 23
Đặc điểm của Development Team

## Slide 24
Khung thời gian

## Slide 25
Khung thời gian

## Slide 26
Đồ nghề: Product Backlog

## Slide 27
Đồ nghề: Sprint Backlog

## Slide 28
Đồ nghề: Biểu đồ Burndown
Biểu đồ này dùng cho cả product(gọi là Release Burndown)
và Sprint (gọi là Sprint Burndown)

## Slide 29
Các đồ nghề khác:
Agile Project Management Systems: VersionOne, Redmine, Assembla, ScrumSprintMonitor...
Scrum poker Cards:
User Story

## Slide 30
ƯU ĐIỂM KHI SỬ DỤNG SCRUM
Cải thiện chất lượng sản phẩm
Rút ngắn thời gian phát hành phần mềm,
sản phẩm sẽ nhanh đến với tay khách hàng hơn
Nâng cao tinh thần làm việc nhóm
Tăng mức độ hài lòng của khách hàng
Kiểm soát dự án tốt hơn
Giảm thiểu rủi ro

## Slide 31
Khó khăn khi tiếp cận Scrum
Phải có sự hiểu biết về mô hình agile.
Luôn nghe ý kiến phản hồi từ khách hàng và thay đổi theo nên thời gian sẽ kéo dài khi có quá nhiều sự thay đổi từ khách hàng

## Slide 33
Thank You
For Your Attention