## Slide 1
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM
XÂY DỰNG
PHẦN MỀM QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG CÁN BỘ
Theo mô hình Water Fall
IS208.N21.HTCL
ThS. Văn Đức Sơn Hà
ThS. Võ Viết Đạt
Nguyễn Đặng Đức Minh (NT)
21521131
Phan Nguyễn Lâm Hà
21522030
Trịnh Trương Quốc Bảo
19521261
Lã Mai Win
19522550
Nhóm 1

## Slide 2
  Giới thiệu dự án
  Lý do làm dự án
  Khởi động dự án
  Lên kế hoạch dự án
  Thực hiện dự án
  Chi phí dự án
Tổng quan
  Một số rủi ro
  Kết quả đạt được
  Tổng kết
  Hỏi đáp
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM

## Slide 3
Giới thiệu dự án
Tên đề tài:
  Xây dựng Phần mềm Quản lý tiền lương cán bộ theo mô hình Water Fall.
Đơn vị thực hiện:
  Nhóm 01
Thời gian thực hiện:
  Từ ngày 09/03/2023 đến ngày 10/06/2023
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM

## Slide 4
Lý do hình thành dự án
Thực trạng:
  Quản lý các tài liệu bằng tài liệu giấy
  Các phần mềm quản lý bậc lương, BHXH, thuế,... hoạt động không đồng bộ
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM
Mục đích giúp:
  Xây dựng một cơ chế quản lý tiền lương cán bộ phù hợp, đồng bộ với nhau
  Nâng cao hiệu suất làm việc

## Slide 5
Khởi động dự án
HỢP ĐỒNG THÀNH LẬP NHÓM
  Tên nhóm : Nhóm 1
  Tên đề tài nhóm : “Xây dựng phần mềm Quản lý Tiền lương cán bộ”.
  Số thành viên nhóm : 4
TUYÊN BỐ DỰ ÁN
  Tên dự án : Xây dựng Phần mềm Quản lý tiền lương cán bộ.
  Thời gian : 09/03/2023 - 10/06/2023
  Tổng số ngày : 78
  Thông tin kinh phí : Đã lập ngân sách 697.265.855(đồng)
PHÁT BIỂU VỀ PHẠM VI
  Lý giải về dự án
  Các tính chất, yêu cầu của sản phẩm
  Các kết quả liên quan đến dự án
  Sản phẩm liên quan
  Các yêu cầu để đánh giá sự thành công của dự án
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM

## Slide 6
Lên kế hoạch dự án
  Sử dụng mô hình thác nước Waterfall
Mô hình thiết kế của dự án: Waterfall
Mô tả mô hình thác nước
Cơ cấu tổ chức dự án
Ưu điểm, nhược điểm
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM

## Slide 7
Mô hình phát triển phần mềm
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM
Sử dụng mô hình thác nước: WaterFall
  Bao gồm 6 giai đoạn: phân tích yêu cầu, thiết kế, xây dựng, kiểm thử, triển khai, bảo trì.
  Thực hiện tuần tự: Đầu ra của giai đoạn này là đầu vào của giai đoạn tiếp theo và không có sự chồng chéo
Phân
tích yêu cầu
Thiết kế
Xây dựng
Kiểm thử
Triển khai
Bảo trì
WaterFall Model

## Slide 8
Ưu điểm | Nhược điểm
Mô hình đơn giản, dễ áp dụng, quy trình rõ ràng theo từng bước Dễ quản lý và bảo trì bởi cách tiếp cận cố định theo từng bước Các tiêu chí đầu vào và đầu ra được xác định rõ ràng nên dễ dàng trong công tác kiểm tra chất lượng Hoạt động tốt với các dự án nhỏ hơn,với các yêu cầu rõ ràng Có nhiều tài liệu cung cấp cho khách hàng Cho phép thay đổi thiết kế sớm | Không hiệu quả ở dự án có các yêu cầu không rõ ràng Khó thích nghi với những thay đổi bao gồm yêu cầu, kế hoạch, phạm vi dự án… Độ trực quan thấp Quá trình thử nghiệm bắt đầu khi quá trình phát triển kết thúc. Tốn kém để sửa các lỗi. Không phải mô hình lý tưởng cho các dự án lớn và dài ngày. Rất khó di chuyển trở lại cái giai đoạn trước đó để thay đổi
Ưu và nhược điểm
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM

## Slide 9
Cơ cấu tổ chức dự án
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM
Nguyễn Đặng Đức Minh
Trịnh Trương Quốc Bảo
Phan Nguyễn Lâm Hà
Lã Mai Win

## Slide 10
Tình trạng
Công việc
Tài nguyên
Thực hiện
dự án
  Phân rã công việc
  Danh sách các tài nguyên
  Phân công tài nguyên
  Phân tích nghiệp vụ đề tài
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM

## Slide 11
Tên tài nguyên | Công việc | Tình trạng
Host | Chạy server của phần mềm | Có sẵn
Nhân lực | Khảo sát, phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm thử phần mềm Triển khai và bảo trì phần mềm | Có sẵn, 20 chuyên viên
Máy tính và các phần mềm | Dùng để quản lý dự án, soạn thảo tài liệu và báo cáo Thiết kế, xây dựng, kiểm thử phần mềm | Có sẵn, 4 laptop
Sổ ghi chú | Ghi chép các ý tưởng của nhóm dự án trong các buổi training và các cuộc họp nhóm | Có sẵn
Giấy A4 | In tài liệu training, tài liệu tham khảo, báo cáo dự án In phiếu khảo sát người dùng | 500 đồng/tờ
Máy photocopy | In giấy A4 | Có sẵn
Phương tiện di chuyển | Dùng để di chuyển đến các cuộc họp, đến công ty, gặp khách hàng | Có sẵn
Phòng họp | Tổ chức các cuộc họp nhóm, gặp khách hàng, huấn luyện nhân sự Bàn giao phần mềm | Có sẵn, 2 phòng họp
Thực hiện dự án
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM

## Slide 12
Các giai đoạn làm việc
Xác định và phân tích yêu cầu
1
2
3
4
5
6
7
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM
Mục đích | Tài liệu | Ghi chú
Xây dựng phần mềm quản lý tiền lương cán bộ đáp ứng nhu cầu và quy trình làm việc của Sở Xây Dựng. Thông qua 2 hình thức khảo sát (online và face to face) để phân tích yêu cầu chức năng của phần mềm | Form khảo sát online Báo cáo phân tích khảo sát Tài liệu ghi chép câu trả lời trực tiếp của khách hàng | Lấy thêm những thông tin mà khách hàng muốn có ở phần mềm trong tương lai. Xác định số lượng khách hàng sử dụng phần mềm và sẽ sử dụng sau khi cải tiến Nắm được quy mô lớn nhỏ của dự án, mức độ ưu tiên các chức năng mà khách hàng muốn ở phần mềm.

## Slide 13
Các giai đoạn làm việc
Khởi động và lên kế hoạch
1
2
3
4
5
6
7
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM
Mục đích | Tài liệu | Ghi chú
Tuyên bố dự án và phát biểu phạm vi dự án. Lập bảng kế hoạch Xác định tài nguyên và nhân công tham gia vào dự án. Ước lượng giá trị và khoảng thời gian thực hiện Xác định rủi ro và đề ra giải pháp | Tuyên bố dự án Phát biểu phạm vi Bảng kế hoạch ban đầu Tài liệu phân phối các bên liên quan và nhân sự Chi phí dự án Danh sách rủi ro và giải pháp | Xác định rõ khoảng thời gian thực hiện toàn bộ dự án để lập ra thời gian biểu cho từng kế hoạch được phân rã. Xác định phạm vi dự án Xác đinh mục tiêu và tiêu chí thành công của dự án. Xác định số lượng nhân sự và vai trò. Xác định các rủi ro và xác định hướng giải quyết những rủi ro trong quá trình phát triển dự án.

## Slide 14
Các giai đoạn làm việc
Thiết kế hệ thống
1
2
3
4
5
6
7
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM
Mục đích | Tài liệu | Ghi chú
Xác định tính chất và đặc tả yêu cầu chức năng. Vẽ UseCase, Activity, Sequence diagram cho các chức năng. Nắm được quá trình phần mềm hệ thống Thiết kế cơ sở dữ liệu | Tài liệu các yêu cầu về chức năng và phi chức năng. Sơ đồ UseCase, Activity, Sequence. Mô hình ERD. Tài liệu mô hình phát triển phần mềm. Cơ sở dữ liệu của hệ thống. | Xác định chi tiết các yêu cầu chức năng và phi chức năng để đảm bảo mức độ yêu cầu của sản phẩm. Hình dung hệ thống ở mức tổng thể và hiểu được các chức năng cần có của dự án thực hiện như thế nào. Mô hình ERD được thiết kế bằng Microsoft SQL Server.

## Slide 15
Các giai đoạn làm việc
Xây dựng hệ thống
1
2
3
4
5
6
7
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM
Mục đích | Tài liệu | Ghi chú
Xây dựng giao diện người dùng. Lập trình | Source code của giao diện, controller và model. | Phân tích thiết kế giao diện theo sơ đồ để hiện thị các chức năng cho hệ thống. Xây dựng và ráp nối các thành phần của hệ thống. Ngôn ngữ Java. ItelliJ IDEA Community, Scene Builder. Font chữ: Unicode TCVN 6901:2000

## Slide 16
Các giai đoạn làm việc
Kiểm thử hệ thống
1
2
3
4
5
6
7
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM
Mục đích | Tài liệu | Ghi chú
Kiểm thử đơn vị Kiểm thử tích hợp Kiểm thử hệ thống Kiểm thử chấp nhận | Bảng kế hoạch kiểm thử Biên bản các kết quả kiểm thử Cơ sở dữ liệu mẫu | Kiểm thử tất cả các chức năng. Sử dụng các kĩ thuật thiết kế test case: kỹ thuật phân tích lớp tương đương, phân tích giá trị biên, sử dụng bảng quyết định, kiểm thử cặp đôi, đoán lỗi. Đảm bảo được sản phẩm sau khi kiểm thử là toàn bộ hệ thống đã làm việc trơn tru.

## Slide 17
Các giai đoạn làm việc
Triển khai hệ thống
1
2
3
4
5
6
7
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM
Mục đích | Tài liệu | Ghi chú
Chuyển giao toàn bộ hệ thống cho người dùng. Vận hành và hoàn thiện hệ thống. | Báo cáo kết quả vận hành khi chuyển giao phần mềm. Tài liệu hướng dẫn, bảo trì, khai thác và quản lí hệ thống. Tài liệu chuyển giao | Cài đặt bàn giao hệ thống cho khách sử dụng. Hỗ trợ kĩ thuật Viết các tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì, khai thác và quản lí hệ thống cho khách hàng.

## Slide 18
Các giai đoạn làm việc
Kết thúc dự án
1
2
3
4
5
6
7
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM
Mục đích | Tài liệu | Ghi chú
Thông báo hoàn thành dự án | Biên bản nghiệm thu Báo cáo tổng kết dự án | Quản lí nhân sự Quản lí truyền thông Quản lý thông tin Quản lý chuyển giao quyền lực

## Slide 19
Chi phí dự án
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM
Cấu trúc phân chia công việc | Đơn vị/giờ | Chi phí/đơn vị/giờ | Tổng phụ | Tổng cấu trúc phân chia công việc cấp 2 | % của tổng
1.Quản trị dự án |  |  |  | 230 097 732.2 | 33%
Người quản lí dự án | 16 262 216.53 | 8 | 130 097 732.2 |  | 
Đội ngũ quản lí dự án | 15 000 000 | 8 | 100 000 000 |  | 
2.Phần cứng |  |  |  | 48 808 609.85 | 7%
Thiết bị cầm tay | 2 000 000 | 5 | 10 000 000 |  | 
Server | 194 043 049.3 | 20 | 38 808 609.85 |  | 
3.Phần mềm |  |  |  | 174 316 463.8 | 25%
Phần mềm được cấp phép | 928 955.7975 | 80 | 74 316 463.8 |  | 
Nhà phát triển phần mềm |  |  | 100 000 000 |  | 
4.Kiểm thử (10% chi phí phần cứng và phần mềm) |  |  | 13 945 317.1 | 13 945 317.1 | 2%
5.Đào tạo và hỗ trợ |  |  |  | 139 453 171 | 20%
Chi phí đào tạo | 10 000 000 | 5 | 50 000 000 |  | 
Chi phí đi lại | 1 315 105.7 | 30 | 39 453 171 |  | 
Thành viên dự án | 10 000 000 | 5 | 50 000 000 |  | 
6.Dự phòng (12% tổng dự kiến) |  |  | 83 671 902.6 | 83 671 902.6 | 12%
Tổng |  |  |  | 697 265 855 | 
Đơn vị: Đồng

## Slide 20
Quản lý rủi ro
Nhân viên phá vỡ hợp đồng hoặc có công việc xin rút khỏi trong quá trình thực hiện dự án.
Rủi ro
Giai đoạn
Dự án vi phạm về các vấn đề liên quan đến chính sách và pháp luật nhà nước.
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM
Giai đoạn thiết kế hệ thống
Giai đoạn thu thập yêu cầu

## Slide 22
Hướng phát triển
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM
  TÍch hợp tính năng mở rộng
  Nâng cao giao diện người dùng và hiệu suất hệ thống
  Áp dụng công nghệ mới để tăng tính bảo mật và đáng tin cậy

## Slide 23
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM
Demo

## Slide 24
Q&A
Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGTPHCM