\

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ XÂY DỰNG

TPHCM, tháng 05/2022

ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT

Nâng cấp, xây dựng, hiệu chỉnh và triển khai bổ sung các phần mềm chuyên ngành tại Sở Xây dựng giai đoạn 2

MỤC LỤC

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT	9

I.	THÔNG TIN CHUNG	10

I.1. Tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin	10

I.2. Mục tiêu đầu tư	10

I.2.1 Mục tiêu tổng quát	10

I.2.2 Mục tiêu cụ thể	10

I.3. Các căn cứ pháp lý	12

I.4. Thời gian thực hiện	15

I.5. Địa điểm thực hiện	15

I.6. Nguồn vốn	15

I.7. Tổng dự toán:	15

I.8. Tổ chức, đơn vị lập đề cương và dự toán chi tiết	16

I.9. Đơn vị sử dụng ngân sách	16

II.	SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ	17

II.1. Thông tin hiện trạng và nhu cầu ứng dụng CNTT	17

II.1.1 Hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin	17

II.1.2 Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin	23

II.1.3 Hiện trạng về dữ liệu các hệ thống dự kiến triển khai	26

II.1.4 Nhu cầu ứng dụng CNTT tại đơn vị	28

II.2. Sự cần thiết của đầu tư	40

II.3. Thuận lợi và khó khăn	41

II.3.1 Thuận lợi	41

II.3.2 Khó khăn	41

III.	QUY MÔ ĐẦU TƯ	42

IV.	THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN, GIẢI PHÁP KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT	44

IV.1. Mô hình hệ thống	44

IV.1.1 Mô hình kiến trúc hệ thống	44

IV.1.2 Mô hình triển khai hệ thống	46

IV.1.3 Mô hình CSDL toàn hệ thống	47

IV.2. Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý tài sản	47

IV.2.1 Yêu cầu chức năng phần mềm	47

IV.2.2 Yêu cầu phi chức năng	47

IV.2.3 Danh sách Use-case	48

IV.2.4 Sơ đồ Use-case	48

IV.3. Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý tiền lương	48

IV.3.1 Yêu cầu chức năng phần mềm	48

IV.3.2 Yêu cầu phi chức năng	48

IV.3.3 Danh sách Use-case	49

IV.3.4 Sơ đồ Use-case	50

IV.4. Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý giao việc	50

IV.4.1 Yêu cầu chức năng phần mềm	50

IV.4.2 Yêu cầu phi chức năng	50

IV.4.3 Danh sách Use-case	51

IV.4.4 Sơ đồ Use-case	51

IV.5. Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý pháp chế	52

IV.5.1 Yêu cầu chức năng phần mềm	52

IV.5.2 Yêu cầu phi chức năng	52

IV.5.3 Danh sách Use-case	52

IV.5.4 Sơ đồ Use-case	53

IV.6. Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý vật liệu xây dựng	55

IV.6.1 Yêu cầu chức năng phần mềm	55

IV.6.2 Yêu cầu phi chức năng	55

IV.6.3 Danh sách Use-case	56

IV.6.4 Sơ đồ Use-case	56

IV.7. Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý nhân sự	58

IV.7.1 Yêu cầu chức năng phần mềm	58

IV.7.2 Yêu cầu phi chức năng	58

IV.7.3 Danh sách Use-case	59

IV.7.4 Sơ đồ Use-case	59

IV.8. Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý Thanh tra	60

IV.8.1 Yêu cầu chức năng phần mềm	60

IV.8.2 Yêu cầu phi chức năng	60

IV.8.3 Danh sách Use-case	60

IV.8.4 Sơ đồ Use-case	61

IV.9. Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý hạ tầng	62

IV.9.1 Yêu cầu chức năng phần mềm	62

IV.9.2 Yêu cầu phi chức năng	62

IV.9.3 Danh sách Use-case	63

IV.9.4 Sơ đồ Use-case	63

IV.10. Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý Chứng chỉ môi giới bất động sản	63

IV.10.1 Yêu cầu chức năng phần mềm	63

IV.10.2 Yêu cầu phi chức năng	64

IV.10.3 Danh sách Use-case	64

IV.10.4 Sơ đồ Use-case	65

IV.11. Phân hệ chức năng phần mềm App mobile khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo của phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp	65

IV.11.1 Yêu cầu chức năng phần mềm	65

IV.11.2 Yêu cầu phi chức năng	65

IV.11.3 Danh sách Use-case	66

IV.11.4 Sơ đồ Use-case	67

IV.12. Phân hệ chức năng phần mềm cấp phép xây dựng bổ sung chức năng Quản lý thông tin quận, huyện	75

IV.12.1 Yêu cầu chức năng phần mềm	75

IV.12.2 Yêu cầu phi chức năng	75

IV.12.3 Danh sách Use-case	76

IV.12.4 Sơ đồ Use-case	76

IV.13. Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý dự án - Bổ sung tính năng quản lý Thẩm định giá bán nhà ở xã hội	76

IV.13.1 Yêu cầu chức năng phần mềm	76

IV.13.2 Yêu cầu phi chức năng	77

IV.13.3 Danh sách Use-case	77

IV.13.4 Sơ đồ Use-case	78

IV.14. Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý dự án - Bổ sung tính năng quản lý hồ sơ dự án điện tử (Tạo mô hình chuẩn liên thông giữa các phòng ban, rút ngắn thời gian xử lý TTHC liên quan đến các dự án nhà ở thương mại)	78

IV.14.1 Yêu cầu chức năng phần mềm	78

IV.14.2 Yêu cầu phi chức năng	78

IV.14.3 Danh sách Use-case	79

IV.14.4 Sơ đồ Use-case	79

IV.15. Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý dự án - Bổ sung thêm tính năng quản lý nhà ở tái định cư, nhà ở nông thôn, chuyển nhượng dự án BĐS	79

IV.15.1 Yêu cầu chức năng phần mềm	79

IV.15.2 Yêu cầu phi chức năng	80

IV.15.3 Danh sách Use-case	80

IV.15.4 Sơ đồ Use-case	81

IV.16. Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng	81

IV.17. Yêu cầu về công tác kiểm thử và đánh giá an toàn thông tin	96

IV.18. Yêu cầu về giải pháp chuyển đổi dữ liệu	96

IV.19. Yêu cầu về giải pháp công nghệ	98

IV.20. Yêu cầu về an toàn, bảo mật thông tin	98

IV.21. Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi xử lý logic trong dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào	101

IV.22. Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình	101

IV.23. Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6	102

IV.24. Yêu cầu về năng lực của cán bộ tham gia xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm	102

IV.25. Yêu cầu chi tiết về việc đào tạo hướng dẫn sử dụng; triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao	104

IV.25.1 Yêu cầu triển khai, cài đặt phần mềm	104

IV.25.2 Tổ chức đào tạo chuyển giao công nghệ, đào tạo hướng dẫn người sử dụng	105

IV.25.3 Tài liệu bàn giao	107

IV.26. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì	107

IV.26.1 Yêu cầu về triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm	107

IV.26.2 Yêu cầu về bảo hành và bảo trì	107

IV.27. Yêu cầu về môi trường vận hành hệ thống	108

IV.28. Yêu cầu về hạ tầng triển khai	109

IV.28.1 Hệ thống máy chủ	109

IV.28.2 Hệ thống mạng và thiết bị ngoại vi	109

V.	THUYẾT MINH ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN	111

V.1. Thông tin tổng quan hệ thống thông tin	111

V.1.1 Thông tin Chủ quản hệ thống thông tin	111

V.1.2 Thông tin Đơn vị vận hành	111

V.1.3 Mô tả phạm vi, quy mô của hệ thống	112

V.2. Thuyết minh cấp độ đề xuất	113

V.2.1 Các hệ thống thông tin và cấp độ đề xuất tương ứng	113

V.2.2 Thuyết minh phương án đảm bảo an toàn thông tin	114

VI.	DỰ TOÁN CHI TIẾT	117

VI.1. Cơ sở pháp lý	117

VI.2. Tổng hợp dự toán	119

VI.3. Dự toán chi tiết	120

VII.	DỰ KIẾN CÁC MỐC THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN	126

VII.1. Dự kiến các mốc thời gian thực hiện	126

VII.2. Dự kiến tiến độ thực hiện	126

VIII.	PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN, ĐƯA VÀO VẬN HÀNH, KHAI THÁC	127

VIII.1. Xác định mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan	127

VIII.1.1 Chủ đầu tư	127

VIII.1.2 Nhà thầu thi công	127

VIII.1.3 Đơn vị giám sát	127

VIII.1.4 Đơn vị tham gia khai thác vận hành hệ thống	127

VIII.2. Phân tích rủi ro và biện pháp phòng ngừa	128

VIII.3. Cơ chế quản lý và khai thác sau khi hoàn thành	128

VIII.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý	128

VIII.3.2 Chi phí vận hành hệ thống	128

VIII.4. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	129

VIII.4.1 Phần công việc đã thực hiện	129

VIII.4.1 Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	129

VIII.4.1 Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	130

VIII.4.2 Tổng giá trị các phần công việc	131

VIII.4.1 Kiến nghị hình thức quản lý thực hiện hoạt động ứng dụng CNTT	131

IX.	KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	132

IX.1. Đề xuất	132

IX.2. Kiến nghị	132

# GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

| STT | Thuật ngữ/ Từ viết tắt | Giải thích |
| --- | --- | --- |
|  | CNTT | Công nghệ thông tin |
|  | CSDL | Cơ sở dữ liệu |
|  | UBND | Ủy ban nhân dân |
|  | LAN | Mạng nội bộ |
|  | WAN | Mạng diện rộng |
|  | STT | Số thứ tự |
|  | PM | Phần mềm |
|  | CBCC | Cán bộ công chức |
|  | TTHC | Thủ tục hành chính |
|  | CCHN | Chứng chỉ hành nghề |

# THÔNG TIN CHUNG

## Tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

Nâng cấp, xây dựng, hiệu chỉnh và triển khai bổ sung các phần mềm chuyên ngành tại Sở Xây dựng giai đoạn 2.

## Mục tiêu đầu tư

### Mục tiêu tổng quát

- Triển khai thành công Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” tại Sở Xây dựng và Chương trình chuyến đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động của Sở Xây dựng, góp phần cải tiến hình thức và chất lượng cung cấp dịch vụ công theo hướng trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp dựa trên cơ sở kế thừa và tiếp tục phát huy hiệu quả các dự án, hạng mục công nghệ thông tin đã được triển khai và vận hành hiệu quả tại Sở Xây dựng trong những năm qua.

### Mục tiêu cụ thể

Dự án được thực hiện với các mục tiêu cụ thể như sau:

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng các phân hệ phần mềm mới:

- Phần mềm Quản lý tài sản.

- Phần mềm Quản lý tiền lương.

- Phần mềm Quản lý giao việc.

- Phần mềm Pháp chế xây dựng.

- Phần mềm Quản lý vật liệu xây dựng.

- Phần mềm Quản lý nhân sự.

- Phần mềm Thanh tra Sở.

- Phần mềm Quản lý hạ tầng.

- Phần mềm Quản lý Chứng chỉ môi giới bất động sản.

- App mobile khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo của phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp

- Hoàn thành nâng cấp phần mềm đang vận hành:

- Nâng cấp phần mềm cấp phép xây dựng bổ sung chức năng Quản lý thông tin quận, huyện.

- Nâng cấp phần mềm Quản lý dự án:

- Bổ sung tính năng quản lý Thẩm định giá bán nhà ở xã hội.

- Bổ sung tính năng quản lý hồ sơ dự án điện tử giúp tạo mô hình chuẩn liên thông giữa các phòng ban, rút ngắn thời gian xử lý TTHC liên quan đến các dự án nhà ở thương mại.

- Bổ sung thêm tính năng quản lý nhà ở tái định cư, nhà ở nông thôn, chuyển nhượng dự án bất động sản (BĐS).

- Chuyển giao quản trị và hướng dẫn khai thác sử dụng mỗi phần mềm cho người dùng:

- Phần mềm Quản lý tài sản (Sở xây dựng, Trường trung cấp Xây dựng – 01 lớp quản trị và 02 lớp khai thác mỗi lớp 25 người)

- Phần mềm Quàn lý tiền lương (Văn phòng Sở - 01 lớp quản trị và 01 lớp khai thác mỗi lớp 25 người)

- Phần mềm Quản lý giao việc (Văn phòng Sở - 01 lớp quản trị và 01 lớp khai thác mỗi lớp 25 người)

- Phần mềm Pháp chế xây dựng (Phòng Pháp chế - 01 lớp quản trị và 01 lớp khai thác mỗi lớp 25 người).

- Phần mềm Quản lý vật liệu xây dựng (Phòng Vật liệu xây dựng - 01 lớp quản trị và 01 lớp khai thác mỗi lớp 25 người).

- Phần mềm Quản lý nhân sự (Sở xây dựng 01 lớp quản trị và 02 lớp khai thác mỗi lớp 25 người).

- Phần mềm Thanh tra Sở (Thanh tra Sở - 01 lớp quản trị và 01 lớp khai thác mỗi lớp 25 người).

- Phần mềm Quản lý hạ tầng (Trung tâm quản lý hạ tầng - 01 lớp quản trị và 01 lớp khai thác mỗi lớp 25 người).

- Phần mềm Quản lý Chứng chỉ môi giới bất động sản (Trường Trung cấp xây dựng - 01 lớp quản trị và 01 lớp khai thác mỗi lớp 25 người).

- App mobile khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo của phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp (Sở Xây dựng - 01 lớp quản trị và 02 lớp khai thác mỗi lớp 25 người)

- Nâng cấp phần mềm cấp phép xây dựng bổ sung chức năng Quản lý thông tin quận, huyện (Phòng Cấp phép xây dựng, 30 quận/huyện đơn vị liên quan - 01 lớp quản trị và 02 lớp khai thác mỗi lớp 25 người)

- Nâng cấp phần mềm Quản lý dự án:

- Bổ sung tính năng quản lý Thẩm định giá bán nhà ở xã hội (Phòng Kinh tế xây dựng - 01 lớp quản trị và 01 lớp khai thác mỗi lớp 25 người).

- Bổ sung tính năng quản lý hồ sơ dự án điện tử giúp tạo mô hình chuẩn liên thông giữa các phòng ban, rút ngắn thời gian xử lý TTHC liên quan đến các dự án nhà ở thương mại. (Phòng Phát triển đô thị - 01 lớp quản trị và 01 lớp khai thác mỗi lớp 25 người).

- Bổ sung thêm tính năng quản lý nhà ở tái định cư, nhà ở nông thôn, chuyển nhượng dự án BĐS (Phòng Phát triển nhà và thị trường BĐS - 01 lớp quản trị và 01 lớp khai thác mỗi lớp 25 người).

## Các căn cứ pháp lý

- Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

- Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

- Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về Việc hướng dẫn xây dựng thang bảng lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

- Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin Truyền thông về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia;

- Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ Thông tin Truyền thông Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng, nhà nước;

- Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

- Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ về Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử;

- Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin Truyền thông về Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nuớc;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin Truyền thông về Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

- Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông về Công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

- Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin Truyền thông về Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

- Quyết định số 2331/QĐ-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin Truyền thông về Công bố định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin;

- Quyết định số 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin Truyền thông về Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ;

- Công văn số 2519/BTTTT-KHTC ngày 04/9/2014 của Bộ Thông tin Truyền thông về Đơn giá lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin;

- Công văn số 713/CATTT-TĐQLGS ngày 25/7/2019 của Cục An toàn thông tin về hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

- Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình triển khai Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh đến năm 2025;

- Kế hoạch số 626/KH-UBND ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thõng minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” năm 2021;

- Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình chuyến đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh;

- Công văn số 1883/STTTT-CNTT ngày 01/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn việc lập và trình thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin;

- Quyết định số 1157/QĐ-SXD-PTĐT ngày 08/8/2019 của Sở Xây dựng về ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” tại Sở Xây dựng;

- Quyết định số 854/QĐ-SXD-PTĐT ngày 08/7/2021 của Sở Xây dựng về ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh từ nay đến năm 2025 tại Sở Xây dựng;

- Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

- Quyết định số 1798/QĐ-SXD-VP ngày 31/12/2021 của Sở Xây dựng về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho Văn phòng cơ quan Sở xây dựng;

- Công văn số 1065/UBND-KT ngày 08/04/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện các hạng mục, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin đã được giao dự toán năm 2022;

- Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.

## Thời gian thực hiện

Năm 2022-2023.

## Địa điểm thực hiện

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh.

## Nguồn vốn

Ngân sách thành phố năm 2022.

## Tổng dự toán:

Tổng dự toán là: 9.979.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, chín trăm bảy mươi chín triệu đồng).

Trong đó bao gồm:

| STT | Khoản mục | Thành tiền | Ký hiệu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phí xây lắp | 0 | Gxl |
| II | Chi phí thiết bị | 8.951.918.130 | Gtb |
| III | Chi phí quản lý dự án | 170.278.428 | Gql |
| IV | Chi phí tư vấn | 601.720.473 | Gtv |
| V | Chi phí khác có liên quan | 202.893.942 | Gk |
| VI | Chi phí dự phòng | 52.189.027 | Gdp |
|  | TỔNG CỘNG | 9.979.000.000 | GT |

## Tổ chức, đơn vị lập đề cương và dự toán chi tiết

Công ty TNHH Công nghệ Sao Đỏ.

## Đơn vị sử dụng ngân sách

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh.

# SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

## Thông tin hiện trạng và nhu cầu ứng dụng CNTT

### Hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin

Các phòng trong Sở kết nối và chia sẻ thông tin thông qua hệ thống mạng nội bộ của Sở. Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tập trung tại hệ thống máy chủ do Văn phòng Sở (Tổ Công nghệ thông tin) quản lý và vận hành. Hệ thống mạng và máy chủ của Sở Xây dựng đang sử dụng để triển khai các chương trình phần mềm phục vụ công việc của Sở như sau:

Hình 1: Sơ đồ logic hệ thống mạng Sở Xây dựng

Hệ thống hạ tầng CNTT tại đơn vị bao gồm các phần chính:

Hệ thống máy chủ;

Hệ thống máy trạm;

Hệ thống máy in và máy scan;

Hạ tầng mạng và các thiết bị khác;

Hệ thống an ninh mạng.

#### Hệ thống máy chủ

Danh sách chi tiết các máy chủ tại đơn vị:

| STT | Server | Cấu hình máy chủ | Chức năng | Năm đầu tư | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Máy chú vận hành hệ thống phần mềm triển khai cho Sở Xây dựng (ảo hóa) |  |  |  |  |
| Một cửa - Quản lý văn bản |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy chủ Web | Tốc độ (CPU): 6 vcore Bộ nhớ chính (RAM): 16 GB Ổ cứng (HDD): 350 GB |  | 2017 | Hoạt động bình thường |
| 2 | Máy chủ DB+Service | Tốc độ (CPU): 6 vcore Bộ nhớ chính (RAM): 32 GB Ổ cứng (HDD): 500 GB |  | 2017 | Hoạt động bình thường |
| 3 | Máy chủ Alfresco | Tốc độ (CPU): 4 vcore Bộ nhớ chính (RAM): 8 GB Ổ cứng (HDD): 1 TB |  | 2017 | Hoạt động bình thường |
| Chuyên ngành - Dịch vụ công |  |  |  |  |  |
| 4 | Máy chủ Web | Tốc độ (CPU): 8 vcore Bộ nhớ chính (RAM): 16 GB Ổ cứng (HDD): 500 GB |  | 2017 | Hoạt động bình thường |
| 5 | Máy chủ Service | Tốc độ (CPU): 8 vcore Bộ nhớ chính (RAM): 16 GB Ổ cứng (HDD): 500 GB |  | 2017 | Hoạt động bình thường |
| 6 | Máy chủ Database | Tốc độ (CPU): 8 vcore Bộ nhớ chính (RAM): 16 GB Ổ cứng (HDD): 500 GB |  | 2017 | Hoạt động bình thường |

- Đánh giá:

Hiện tại hệ thống tại Sở Xây dựng đang vận hành ổn định. Tuy nhiên, để đáp ứng cho các phân hệ phần mềm mở rộng, nâng cấp được đầu tư trong dự án này thì cần phải bổ sung theo như yêu cầu ở mục IV.28.1 Yêu cầu về hạ tầng triển khai – Hệ thống máy chủ.

#### Hệ thống các máy trạm

Số lượng máy trạm hiện có tại đơn vị là 324 máy trạm.

Danh sách các máy trạm tại các phòng/ban hiện có tại đơn vị như sau:

| STT | Phòng ban | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phòng hạ tầng kỹ thuật | 22 |
| 2 | Văn phòng Sở | 47 |
| 3 | Thanh tra Sở | 91 |
| 4 | Phòng Tổ chức - Cán bộ | 12 |
| 5 | Phòng Kinh tế xây dựng | 13 |
| 6 | Phòng Thẩm định dự án | 14 |
| 7 | Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng | 15 |
| 8 | Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản | 27 |
| 9 | Phòng Quản lý nhà và công sở | 26 |
| 10 | Phòng Pháp chế | 9 |
| 11 | Phòng Cấp phép xây dựng | 15 |
| 12 | Phòng Phát triển đô thị | 19 |
| 12 | Phòng vật liệu xây dựng | 14 |
|  | Tổng cộng: | 324 |

- Đánh giá:

Hiện tại 324 máy trạm được đầu tư từ năm 2012 - 2019 đang được sử dụng tại đơn vị, hiện đã hết thời gian khấu hao thiết bị và một số máy trang bị từ 2012 cấu hình yếu nên tốc độ xử lý chậm thường xảy ra sự cố phần cứng. Những máy được trang bị từ năm 2015 trở đi cấu hình mạnh, đáp ứng được yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin thời gian tới.

#### Hiện trạng hệ thống mạng

Thiết bị mạng: Theo khảo sát, các thiết bị mạng hiện có phục vụ trong công việc tại Sở Xây dựng như sau:

| STT | Thiết bị | Số lượng | Cấu hình | Vị trí | Năm đầu tư | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cisco WS-C3560X Switch layer 3 | 2 | 24 Port Gigabit Switch | Phòng server | 2016 | Hoạt động bình thường |
|  | Switch access cisco SG300 | 10 |  |  |  |  |
|  | HP 2510-24 Switch | 1 | 24 RJ-45 autosensing 10/100 ports | Phòng server | 2016 | Hoạt động bình thường |
|  | NAS Synology DS2015 | 1 | 4 x HDD 2TB | Phòng server | 2016 | Hoạt động bình thường |

- Đánh giá:

Thiết bị chuyển mạch Switch layer 3, NAS hiện đáp ứng nhu cầu sử dụng nên đơn vị chưa có nhu cầu đầu tư trong giai đoạn này.

Mô hình mạng hiện tại:

#### Access Point

Chi tiết thiết bị mạng hiện có như sau:

| STT | Vị trí | Access Point |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng | Cấu hình | Năm đầu tư | Tình trạng |
| 1 | Đặt lầu 1 (3), lầu 2 (2), lầu 4 (1) | 6 | Cisco RV130W | 2015 | Hoạt động bình thường |
| Tổng cộng: |  | 6 |  |  |  |

#### Hiện trạng hệ thống an toàn thông tin

Hiện trạng lưu trữ hồ sơ: Ngoài một số dữ liệu được lưu giữ trên máy chủ cơ sở dữ liệu, các dữ liệu khác đều được lưu trữ riêng lẽ trên các máy trạm.

Hệ thống tường lửa

| STT | Thiết bị | Chức năng chính | Năm đầu tư |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Firewall Cisco ASA 5520 | - Tăng cường bảo vệ cho cụm Server và thiết bị lưu trữ. | 2016 |
| 2 | FG-100D Firewall | - Cấp DHCP cho VLAN 58 và 59; - Định tuyến cho các lớp lớp mạng; - Bảo vệ vòng ngoài cho toàn hệ thống | 2016 |

- Đánh giá:

Thiết bị tường lửa hiện có đáp ứng như cầu sử dụng nên đơn vị chưa có nhu cầu đầu tư trong giai đoạn này.

Quản lý người dùng trên hệ thống mạng: Đơn vị đã cài đặt cơ chế quản lý người dùng theo mô hình mạng khách chủ, các phòng chia sẻ dữ liệu theo cơ chế tập trung.

| Loại mạng | Kiến trúc mạng | Mô hình mạng | Phương tiện truyền dẫn | Giao thức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mạng ngang hàng | Ethernet | Domain | Cable UTP cat 6 | TCP/IP |

Hệ thống lưu điện dự phòng: Các máy chủ đã được trang bị bộ lưu điện (UPS) đầy đủ. Chi tiết như sau:

| STT | Thiết bị | Cấu hình | Số lượng | Năm đầu tư | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS Liebert GXT4 | Liebert GXT4 UPS, 6kVA online | 1 | 2015 | Tốt |

Hệ thống chống sét: Chống sét trực tiếp

Hệ thống lưu trữ dữ liệu: UPS Liebert GXT4 6kVA online

Hệ thống KVM, patch panel

- Patch Panel 24 port cat6 1375014-2 trang bị năm 2015

- Patch Panel 24 port cat5 1479154-2 trang bị năm 2015

#### Cơ chế trao đổi dữ liệu

Đối với trao đổi nội bộ: Việc trao đổi thực hiện qua hệ thống mạng LAN dưới hình thức chia sẻ tập tin dữ liệu qua mạng khách chủ, hoặc từ các máy kết nối đến CSDL ứng dụng qua phần mềm, hoặc thư điện tử và trình duyệt web.

Đối với kết nối ra bên ngoài: Đường truyền cáp quang Viettel, VNPT và Metro net.

### Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin

| STT | Tên phần mềm | Mô tả | Phân tích hiện trạng phần mềm và nhu cầu nâng cấp, xây mới các tính năng | Thông tin về lưu trữ CSDL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống ISO điện tử | Hệ thống tiếp nhận và giải quyết hồ sơ một cửa, quản lý văn bản và hồ sơ công việc, lịch công tác, web điều hành | Hiện đang vận hành phiên bản mới của thành phố từ 07/2017 để quản lý việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ một cửa tại đơn vị | - Công nghệ Liferay - Hệ quản trị CSDL: PostGreSQL 9.3 - Nơi cài đặt: Sở Xây dựng - Tổng số record hồ sơ hành chính: 6.500 |
| 2 | Hệ thống QLVB và Hồ sơ công việc | Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc | Hiện đang vận hành phiên bản mới của thành phố từ 07/2017 để quản lý văn bản và hồ sơ công việc. | - Công nghệ Liferay - Hệ quản trị CSDL: PostGreSQL 9.3 - Nơi cài đặt: Sở Xây dựng - Tổng số record văn bản đi: 31.659 (dữ liệu văn bản cũ trước 07/2017 là 183.891) - Tổng số record văn bản đến: 55.185 (dữ liệu văn bản cũ trước 07/2017 là 321.667) |
| 3 | Trang thông tin điện tử | Website Sở Xây dựng | Đang triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử theo Quyết định 293/QĐ-STTTT ngày 21/11/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông | - Công nghệ Liferay - Hệ quản trị CSDL: MySQL - Nơi cài đặt: Trung tâm dữ liệu thành phố tại Công viên phần mềm Quang Trung - Số lượng dữ liệu: - Tin tức: 1.953 record - Văn bản pháp luật: 1.668 record - Hỏi – đáp: 1.285 record - Dự thảo văn bản pháp luật: 20 record - Thủ tục hành chính: 35 record |
| 4 | Quản lý Cấp giấy phép xây dựng | Cung cấp chức năng trong việc lưu trữ thông tin và cấp giấy phép xây dựng | Hiện đang vận hành để quản lý việc cấp và thông tin cấp giấy phép xây dựng. | - Hệ quản trị CSDL: MS SQL Server 2008 - Nơi cài đặt: Sở Xây dựng - Tổng số record giấy phép xây dựng: 4510 |
| 5 | Quản lý Nhà và công sở | Cung cấp chức năng trong việc lưu trữ hồ sơ quản lý nhà và công sở | Hiện đang vận hành để quản lý việc cấp và thông tin lưu trữ hồ sơ quản lý nhà và công sở. | - Hệ quản trị CSDL: MS SQL Server 2008 - Nơi cài đặt: Sở Xây dựng - Tổng số record hồ sơ nhà: 19864 |
| 6 | Quản lý chứng chỉ hành nghề | Cung cấp chức năng trong việc lưu trữ thông tin và cấp giấy CCHN xây dựng | Hiện đang vận hành để quản lý việc cấp và thông tin giấy CCHN xây dựng. | - Hệ quản trị CSDL: MS SQL Server 2008 - Nơi cài đặt: Sở Xây dựng - Tổng số record CCHN: 8866 |
| 7 | Khiếu nại tố cáo (KNTC) | Quản lý việc tiếp nhận quản lý khiếu nại tố cáo | Hiện đang vận hành để quản lý thông tin tiếp nhận quản lý khiếu nại tố cáo | - Hệ quản trị CSDL: MS SQL Server 2008 - Nơi cài đặt: Sở Xây dựng - Tổng số record đơn thư khiếu nại: hơn 13.356 |
| 8 | Phần mềm Quản lý sàn giao dịch và 20% nhà ở không qua giao dịch | Mã nguồn mở, module khác | Hiện đang vận hành để quản lý thông tin sàn giao dịch và 20% nhà ở không qua giao dịch | - Hệ quản trị CSDL: MS SQL Server 2008 - Nơi cài đặt: Sở Xây dựng - Tổng số record hồ sơ: 11.057 |
| 9 | Quản lý dự án | Quản lý thông tin các dự án | Hiện đang vận hành để quản lý thông tin chung các dự án tại Sở | - Hệ quản trị CSDL: MS SQL Server 2008 - Nơi cài đặt: Sở Xây dựng - Tổng số record hồ sơ: 3.356 |

### Hiện trạng về dữ liệu các hệ thống dự kiến triển khai

| STT | Tên ứng dụng | Hiện trạng dữ liệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm Quản lý tài sản. | Không thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu đầu kỳ do hầu hết dữ liệu đang nằm ở dạng words/excel. Người sử dụng sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu thông qua các chức năng của phần mềm và việc import các dữ liệu dạng cấu trúc vào CSDL sẽ được cán bộ triển khai hỗ trợ người dùng thực hiện |
| 2 | Phần mềm Quản lý tiền lương. | Không thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu đầu kỳ do hầu hết dữ liệu đang nằm ở dạng words/excel. Người sử dụng sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu thông qua các chức năng của phần mềm và việc import các dữ liệu dạng cấu trúc vào CSDL sẽ được cán bộ triển khai hỗ trợ người dùng thực hiện |
| 3 | Phần mềm Quản lý giao việc. | Không thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu đầu kỳ do hầu hết dữ liệu đang nằm ở dạng words/excel. Người sử dụng sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu thông qua các chức năng của phần mềm và việc import các dữ liệu dạng cấu trúc vào CSDL sẽ được cán bộ triển khai hỗ trợ người dùng thực hiện |
| 4 | Phần mềm Pháp chế xây dựng. | Không thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu đầu kỳ do hầu hết dữ liệu đang nằm ở dạng words/excel. Người sử dụng sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu thông qua các chức năng của phần mềm và việc import các dữ liệu dạng cấu trúc vào CSDL sẽ được cán bộ triển khai hỗ trợ người dùng thực hiện |
| 5 | Phần mềm Quản lý vật liệu xây dựng. | Không thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu đầu kỳ do hầu hết dữ liệu đang nằm ở dạng words/excel. Người sử dụng sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu thông qua các chức năng của phần mềm và việc import các dữ liệu dạng cấu trúc vào CSDL sẽ được cán bộ triển khai hỗ trợ người dùng thực hiện |
| 6 | Phần mềm Quản lý nhân sự. | Không thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu đầu kỳ do hầu hết dữ liệu đang nằm ở dạng words/excel. Người sử dụng sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu thông qua các chức năng của phần mềm và việc import các dữ liệu dạng cấu trúc vào CSDL sẽ được cán bộ triển khai hỗ trợ người dùng thực hiện |
| 7 | Phần mềm Thanh tra Sở | Không thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu đầu kỳ do hầu hết dữ liệu đang nằm ở dạng words/excel. Người sử dụng sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu thông qua các chức năng của phần mềm và việc import các dữ liệu dạng cấu trúc vào CSDL sẽ được cán bộ triển khai hỗ trợ người dùng thực hiện |
| 8 | Phần mềm Quản lý hạ tầng. | Không thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu đầu kỳ do hầu hết dữ liệu đang nằm ở dạng words/excel. Người sử dụng sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu thông qua các chức năng của phần mềm và việc import các dữ liệu dạng cấu trúc vào CSDL sẽ được cán bộ triển khai hỗ trợ người dùng thực hiện |
| 9 | Phần mềm Quản lý Chứng chỉ môi giới bất động sản. | Không thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu đầu kỳ do hầu hết dữ liệu đang nằm ở dạng words/excel. Người sử dụng sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu thông qua các chức năng của phần mềm và việc import các dữ liệu dạng cấu trúc vào CSDL sẽ được cán bộ triển khai hỗ trợ người dùng thực hiện |
| 10 | App mobile khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo của phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp | Không thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu đầu kỳ do hầu hết dữ liệu đang nằm ở dạng words/excel. Người sử dụng sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu thông qua các chức năng của phần mềm và việc import các dữ liệu dạng cấu trúc vào CSDL sẽ được cán bộ triển khai hỗ trợ người dùng thực hiện |
| 11 | Nâng cấp phần mềm cấp phép xây dựng bổ sung chức năng Quản lý thông tin quận, huyện | Chỉ thực hiện nâng cấp chức năng, không thay đổi dữ liệu đang có trong CSDL. Người sử dụng sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu thông qua các chức năng của phần mềm và việc import các dữ liệu dạng cấu trúc vào CSDL sẽ được cán bộ triển khai hỗ trợ người dùng thực hiện |
| 12 | Nâng cấp phần mềm Quản lý dự án |  |
|  | ˗ Bổ sung tính năng quản lý Thẩm định giá bán nhà ở xã hội | Chỉ thực hiện nâng cấp chức năng, không thay đổi dữ liệu đang có trong CSDL. Người sử dụng sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu thông qua các chức năng của phần mềm và việc import các dữ liệu dạng cấu trúc vào CSDL sẽ được cán bộ triển khai hỗ trợ người dùng thực hiện |
|  | ˗ Bổ sung tính năng quản lý hồ sơ dự án điện tử (Tạo mô hình chuẩn liên thông giữa các phòng ban, rút ngắn thời gian xử lý TTHC liên quan đến các dự án nhà ở thương mại) | Chỉ thực hiện nâng cấp chức năng, không thay đổi dữ liệu đang có trong CSDL. Người sử dụng sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu thông qua các chức năng của phần mềm và việc import các dữ liệu dạng cấu trúc vào CSDL sẽ được cán bộ triển khai hỗ trợ người dùng thực hiện |
|  | - Bổ sung thêm tính năng quản lý nhà ở tái định cư, nhà ở nông thôn, chuyển nhượng dự án BĐS | Chỉ thực hiện nâng cấp chức năng, không thay đổi dữ liệu đang có trong CSDL. Người sử dụng sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu thông qua các chức năng của phần mềm và việc import các dữ liệu dạng cấu trúc vào CSDL sẽ được cán bộ triển khai hỗ trợ người dùng thực hiện |

### Nhu cầu ứng dụng CNTT tại đơn vị

Với thông tin về hiện trạng và khảo sát nhu cầu thực tế tại đơn vị thì nhiệm vụ cần thiết đầu tư bao gồm các phân hệ chức năng sau:

- Đầu tư bổ sung mới:

- Phần mềm Quản lý tài sản:

  - Cập nhật thông tin tài sản.

  - Tra cứu thông tin tài sản.

  - Quản lý thông tin tài sản.

  - Chuyển nhượng/ thay đổi đơn vị, phòng ban sử dụng sản phẩm.

  - Cập nhật thông tin kiểm kê tài sản.

  - Cập nhật thông tin đánh giá lại tài sản.

  - Cập nhật thông tin bảo dưỡng tài sản.

  - Cập nhật tình trạng tài sản.

  - Trích xuất danh sách tài sản.

  - Quản lý QR code/mã vạch dán lên tài sản.

  - Quản lý danh mục loại tài sản.

  - Cập nhật danh mục loại tài sản.

  - Quản lý danh mục trạng thái.

  - Cập nhật danh mục trạng thái.

  - Quản lý danh mục đơn vị/ phòng ban sử dụng tài sản.

  - Cập nhật danh mục đơn vị/ phòng ban sử dụng tài sản.

  - Xem số liệu báo cáo thống kê.

- Phần mềm Quản lý tiền lương:

  - Thêm thông tin tiền lương cho từng cán bộ.

  - Thêm thông tin tiền lương cho hàng loạt cán bộ.

  - Cập nhật thông tin tiền lương cho từng cán bộ.

  - Cập nhật thông tin tiền lương cho hàng loạt cán bộ.

  - Lưu lịch sử thông tin lương.

  - Cập nhật thông tin thuế TNCN.

  - Cập nhật thông tin BHXH.

  - Cập nhật thông tin giảm trừ gia cảnh.

  - Tra cứu thông tin lương.

  - Trích xuất danh sách thông tin lương của cán bộ.

  - Trích xuất chi tiết thông tin lương của từng cán bộ.

  - Tra cứu danh mục phòng ban.

  - Tra cứu danh mục cán bộ/ chuyên viên/ nhân viên.

  - Quản lý danh mục bậc lương.

  - Cập nhật danh mục bậc lương.

  - Xem số liệu báo cáo thống kê.

- Phần mềm Quản lý giao việc:

  - Cập nhật thông tin giao việc.

  - Phân công xử lý công việc.

  - Nhận việc.

  - Cập nhật kết quả thực hiện công việc.

  - Duyệt kết quả công việc đã giao.

  - Gia hạn thời gian thực hiện công việc.

  - Duyệt gia hạn thời gian thực hiện công việc.

  - Hủy giao việc.

  - Theo dõi tiến độ xử lý giao việc.

  - Tra cứu danh sách công việc đã giao.

  - Tra cứu danh sách công việc được giao.

  - Xem chi tiết nội dung giao việc.

  - Báo cáo thống kê tình hình thực hiện giao việc.

  - Báo cáo thống kê tình hình thực hiện công việc được giao.

  - Biểu đồ thống kê tình hình thực hiện giao việc.

  - Danh mục mức độ quan trọng của công việc.

- Phần mềm Pháp chế xây dựng:

  - Quản lý văn bản quy phạm pháp luật.

    - Hiển thị danh sách văn bản quy phạm pháp luật.

    - Xem chi tiết văn bản quy phạm pháp luật.

    - Thêm mới văn bản quy phạm pháp luật.

    - Chỉnh sửa văn bản quy phạm pháp luật.

    - Xóa văn bản quy phạm pháp luật.

    - Tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật.

  - Đưa chức năng tra cứu văn bản quy phạm pháp luật lên app SXD247

    - Đồng bộ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật lên app SXD247.

  - Quản lý thông tin xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

    - Hiển thị danh sách xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

    - Xem chi tiết xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

    - Thêm mới xây dựng  văn bản quy phạm pháp luật.

    - Chỉnh sửa xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

    - Xóa xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

    - Tìm kiếm xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

    - Quản lý thông tin tố tụng hành chính.

    - Hiển thị danh sách thông tin tố tụng hành chính.

    - Xem chi tiết thông tin tố tụng hành chính.

    - Thêm mới thông tin tố tụng hành chính.

    - Chỉnh sửa thông tin tố tụng hành chính.

    - Xóa thông tin tố tụng hành chính.

    - Tìm kiếm thông tin tố tụng hành chính.

  - Báo cáo thống kê

    - Báo cáo thống kê theo mẫu 1.

    - Báo cáo thống kê theo mẫu 2.

    - Báo cáo thống kê theo mẫu 3.

    - Báo cáo thống kê theo mẫu 4.

    - Báo cáo thống kê theo mẫu 5.

    - Báo cáo thống kê theo mẫu 6.

    - Trích xuất dữ liệu ra excel (chọn field và xuất dữ liệu thô).

    - Trích xuất dữ liệu ra excel.

- Phần mềm Quản lý vật liệu xây dựng:

  - Quản lý thông tin công bố hợp quy

    - Hiển thị danh sách thông tin công bố hợp quy.

    - Xem chi tiết thông tin công bố hợp quy.

    - Thêm mới thông tin công bố hợp quy.

    - Chỉnh sửa thông tin công bố hợp quy.

    - Xóa thông tin công bố hợp quy.

    - Tìm kiếm thông tin công bố hợp quy.

    - Quản lý thông tin phòng thí nghiệm.

    - Hiển thị danh sách  thông tin phòng thí nghiệm.

    - Xem chi tiết  thông tin phòng thí nghiệm.

    - Thêm mới thông tin phòng thí nghiệm.

    - Chỉnh sửa  thông tin phòng thí nghiệm.

    - Xóa  thông tin phòng thí nghiệm.

    - Tìm kiếm  thông tin phòng thí nghiệm.

  - Quản lý thông tin công bố giá

    - Hiển thị danh sách thông tin công bố giá.

    - Xem chi tiết thông tin công bố giá.

    - Thêm mới thông tin công bố giá.

    - Chỉnh sửa thông tin công bố giá.

    - Xóa thông tin công bố giá.

    - Tìm kiếm thông tin công bố giá.

  - Quản lý thông tin tiến độ nhiệm vụ phòng

    - Hiển thị danh sách thông tin tiến độ nhiệm vụ phòng.

    - Xem chi tiết thông tin tiến độ nhiệm vụ phòng.

    - Thêm mới thông tin tiến độ nhiệm vụ phòng.

    - Chỉnh sửa thông tin tiến độ nhiệm vụ phòng.

    - Xóa thông tin tiến độ nhiệm vụ phòng.

    - Tìm kiếm thông tin tiến độ nhiệm vụ phòng

  - Báo cáo thống kê

    - Báo cáo thống kê theo mẫu 1.

    - Báo cáo thống kê theo mẫu 2.

    - Báo cáo thống kê theo mẫu 3.

    - Báo cáo thống kê theo mẫu 4.

    - Trích xuất dữ liệu ra excel (chọn field và xuất dữ liệu thô)

    - Trích xuất dữ liệu ra excel

- Phần mềm Quản lý nhân sự:

  - Cập nhật thông tin tiếp nhận hồ sơ công chức nội bộ.

  - Cập nhật thông tin xử lý hồ sơ công chức nội bộ.

  - Tra cứu thông tin hồ sơ công chức.

  - Liên thông tích hợp thông tin cán bộ công chức từ Sở Vụ.

  - Trích xuất danh sách thông tin cán bộ công chức.

  - Cập nhật thông tin hợp đồng lao động.

  - Cập nhật thông tin nhân viên.

  - Cập nhật thông tin nghỉ phép.

  - Cập nhật thông tin xử lý nghỉ phép.

  - Tra cứu thông tin nghỉ phép.

  - Cập nhật thông tin xin đi nước ngoài.

  - Cập nhật thông tin xử lý xin đi nước ngoài.

  - Tra cứu thông tin xin đi nước ngoài.

  - Xem số liệu báo cáo thống kê.

- Phần mềm Thanh tra Sở:

  - Quản lý thông tin phản ánh

    - Hiển thị danh sách thông tin phản ánh.

    - Xem chi tiết thông tin phản ánh.

    - Thêm mới thông tin phản ánh.

    - Chỉnh sửa thông tin phản ánh.

    - Xóa thông tin phản ánh.

    - Tìm kiếm thông tin phản ánh.

  - Báo cáo thống kê

    - Báo cáo thống kê theo mẫu 1.

    - Báo cáo thống kê theo mẫu 2.

    - Báo cáo thống kê theo mẫu 3.

  - Trích xuất dữ liệu ra excel (chọn field và xuất dữ liệu thô)

    - Trích xuất dữ liệu ra excel.

- Phần mềm Quản lý hạ tầng:

  - Cập nhật thông tin nguồn vốn.

  - Cập nhật thông tin giải ngân nguồn vốn.

  - Cập nhật thông tin tình trạng Công viên - cây xanh.

  - Cập nhật thông tin tình trạng Chiếu sáng đô thị.

  - Cập nhật thông tin tình trạng Xử lý nước thải.

  - Tra cứu thông tin giải ngân nguồn vốn.

  - Xem chi tiết thông tin giải ngân nguồn vốn.

  - Tra cứu tình trạng công viên - cây xanh.

  - Xem chi tiết tình trạng công viên - cây xanh.

  - Tra cứu tình trạng chiếu sáng đô thị.

  - Xem chi tiết tình trạng chiếu sáng đô thị.

  - Tra cứu tình trạng xử lý nước thải.

  - Xem chi tiết tình trạng xử lý nước thải.

  - Báo cáo tình trạng giải ngân nguồn vốn.

  - Báo cáo tình trạng công viên - cây xanh.

  - Báo cáo tình trạng chiếu sáng đô thị.

  - Báo cáo tình trạng xử lý nước thải.

  - Danh mục nguồn vốn.

  - Danh mục loại cây.

- Phần mềm Quản lý Chứng chỉ môi giới bất động sản:

  - Cập nhật thông tin sát hạch chứng chỉ môi giới BĐS.

  - Cấp mới Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

  - Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn hoặc gần hết hạn.

  - Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng.

  - Tra cứu thông tin sát hạch chứng chỉ môi giới BĐS.

  - Xem chi tiết thông tin sát hạch chứng chỉ môi giới BĐS.

  - Báo cáo thống kê kết quả sát hạch chứng chỉ môi giới BĐS.

  - Tra cứu danh sách chứng chỉ môi giới BĐS.

  - Xem chi tiết chứng chỉ môi giới BĐS.

  - Xem lịch sử cấp chứng chỉ môi giới BĐS.

  - Liên thông lấy dữ liệu 1 cửa đổ thông tin ứng viên vào thông tin sát hạch.

  - Thu hồi chứng chỉ môi giới BĐS.

  - Báo cáo thống kê chứng chỉ môi giới BĐS.

- App mobile khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo của phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp:

  - Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Quản lý tài sản

    - Tra cứu thông tin tài sản.

    - Kiểm kê nhanh tài sản bằng quét QR/mã vạch.

    - Báo hỏng/mất tài sản.

    - Cập nhật nội dung xử lý báo hỏng/mất tài sản.

    - Theo dõi nội dung xử lý báo hỏng/mất tài sản.

    - Báo cáo thống kê tài sản.

    - Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Quản lý tiền lương.

    - Tra cứu thông tin lương nhân viên.

    - Báo cáo thông tin lương nhân viên.

  - Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Quản lý giao việc

    - Tra cứu thông tin giao việc.

    - Báo cáo giao việc.

  - Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Quản lý thông tin nội bộ

    - Tra cứu thông báo.

    - Xem chi tiết thông báo.

    - Đăng ký nghỉ phép.

    - Duyệt đăng ký nghỉ phép.

    - Đăng ký ra nước ngoài.

    - Duyệt đăng ký ra nước ngoài.

    - Nộp hồ sơ công chức.

    - Tra cứu danh sách hồ sơ công chức nội bộ.

    - Tra cứu danh sách cán bộ sở.

  - Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Văn bản quy phạm pháp luật

    - Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật.

    - Xem chi tiết văn bản quy phạm pháp luật.

    - Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Cấp phép xây dựng.

    - Tra cứu giấy phép xây dựng.

    - Báo cáo thống kê giấy phép xây dựng.

  - Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Thẩm định dự án đầu tư xây dựng

    - Tra cứu kết quả thẩm định phê duyệt dự án.

    - Tra cứu kết quả thẩm định thiết kế cơ sở.

    - Tra cứu kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật.

    - Tra cứu kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật.

    - Báo cáo thống kê công tác thẩm định phê duyệt dự án.

  - Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Kinh tế xây dựng

    - Tra cứu danh sách giấy phép thầu.

    - Tra cứu kết quả thẩm định giá bán nhà ở xã hội.

    - Báo cáo thống kê giấy phép thầu.

    - Báo cáo thống kê thẩm định giá bán nhà ở xã hội.

  - Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Pháp chế xây dựng

    - Tra cứu danh sách xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

    - Tra cứu danh sách tố tụng hành chính.

    - Báo cáo thống kê tố tụng hành chính.

    - Báo cáo thống kê xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

  - Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Quản lý chấp thuận đầu tư

    - Tra cứu danh sách văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

    - Tra cứu danh sách văn bản công nhận chủ đầu tư.

    - Tra cứu danh sách văn bản chấp thuận đầu tư.

    - Thống kê tình hình xử lý hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư.

    - Thống kê tình hình xử lý hồ sơ lựa chọn chủ đầu tư.

    - Thống kê tình hình xử lý hồ sơ chấp thuận đầu tư.

    - Cập nhật nội dung theo dõi nội bộ.

  - Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin nhà ở xã hội, dự án tái định cư, dự án nhà ở nông thôn

    - Tra cứu danh sách nhà ở xã hội.

    - Tra cứu danh sách đối tượng thuê mua NOXH.

    - Tra cứu danh sách dự án tái định cư.

    - Tra cứu danh sách dự án nhà ở nông thôn.

    - Thống kê tình hình mua, thuê nhà ở xã hội.

    - Báo cáo về dự án nhà ở nông thôn.

    - Báo cáo về dự án tái định cư.

  - Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Quản lý chất lượng công trình

    - Tra cứu danh sách kiểm tra trong quá trình thi công.

    - Tra cứu danh sách kiểm tra nghiệm thu.

    - Tra cứu danh sách kiểm tra bảo trì bảo hành.

    - Thống kê tình hình thực hiện kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trong quá trình thi công.

    - Thống kê tình hình thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

    - Thống kê tình hình thực hiện kiểm tra bảo trì công trình xây dựng.

  - Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Quản lý vật liệu xây dựng

    - Tra cứu danh sách công bố hợp quy.

    - Tra cứu danh sách phòng thí nghiệm.

    - Tra cứu danh sách công bố giá.

    - Tra cứu danh sách nhiệm vụ phòng.

    - Báo cáo thống kê công bố hợp quy.

    - Báo cáo thống kê phòng thí nghiệm.

    - Báo cáo thống kê công bố giá.

    - Báo cáo thống kê nhiệm vụ phòng.

  - Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin quản lý chung cư, nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

    - Tra cứu danh sách chung cư.

    - Tra cứu danh sách nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

    - Thống kê số lượng chung cư.

    - Thống kê tình hình di dời tháo dỡ, xây dựng mới chung cư.

    - Báo cáo công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

    - Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin thanh tra.

    - Tra cứu danh sách phản ánh.

    - Báo cáo thống kê phản ánh.

  - Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin chứng chỉ hành nghề xây dựng

    - Tra cứu danh sách chứng chỉ xây dựng.

    - Thống kê chứng chỉ xây dựng.

  - Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Quản lý hạ tầng

    - Tra cứu thông tin giải ngân nguồn vốn.

    - Tra cứu thông tin tình trạng công viên - cây xanh.

    - Tra cứu thông tin tình trạng chiếu sáng đô thị.

    - Tra cứu thông tin tình trạng xử lý nước thải.

    - Báo cáo tình hình giải ngân nguồn vốn.

    - Báo cáo tình trạng công viên - cây xanh.

    - Báo cáo tình trạng chiếu sáng đô thị.

    - Báo cáo tình trạng xử lý nước thải.

  - Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Quản lý chứng chỉ môi giới BĐS

    - Tra cứu thông tin sát hạch chứng chỉ môi giới BĐS.

    - Tra cứu danh sách chứng chỉ môi giới BĐS.

    - Báo cáo thống kê kết quả sát hạch chứng chỉ môi giới BĐS.

    - Báo cáo thống kê chứng chỉ môi giới BĐS.

- Nâng cấp:

- Nâng cấp phần mềm cấp phép xây dựng bổ sung chức năng Quản lý thông tin quận, huyện:

  - Cập nhật tình hình cấp giấy phép xây dựng của quận/huyện.

  - Import dữ liệu từ excel quận/huyện phục vụ cập nhật dữ liệu.

  - Kết nối API chia sẻ dữ liệu của quận/huyện.

  - Tra cứu thông tin giấy phép xây dựng.

  - Xem thông tin chi tiết giấy phép xây dựng.

  - Nhập liệu thông tin cấp phép xây dựng.

  - Tra cứu lịch sử cập nhật thông tin cấp phép xây dựng.

  - Báo cáo tình hình cấp phép xây dựng của quận/huyện.

  - Biểu đồ tình hình cấp phép xây dựng của quận/huyện.

- Nâng cấp phần mềm Quản lý dự án:

- Bổ sung tính năng quản lý Thẩm định giá bán nhà ở xã hội.

- Bổ sung tính năng quản lý hồ sơ dự án điện tử giúp tạo mô hình chuẩn liên thông giữa các phòng ban, rút ngắn thời gian xử lý TTHC liên quan đến các dự án nhà ở thương mại.

- Bổ sung thêm tính năng quản lý nhà ở tái định cư, nhà ở nông thôn, chuyển nhượng dự án BĐS.

## Sự cần thiết của đầu tư

- Trong những năm vừa qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông tại thành phố đã có bước phát triển nhanh, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành lãnh đạo thành phố cũng như cung cấp các dịch vụ tiện ích tốt nhất cho người dân. Hạ tầng CNTT-TT được chú trọng đầu tư xây dựng, hầu hết các cơ quan tham mưu giúp đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và về mặt đường truyền để kết nối và sử dụng ứng dụng.

- Đặc biệt, với phương châm là chính phủ do dân và vì dân thì việc xây dựng cung cấp càng nhiều tính năng cho cán bộ tác nghiệp sẽ giúp cải thiện nhiều chất lượng cũng như rút ngắn đáng kể thời giản xử lý các dịch vụ, tiện ích nhằm phục vụ cho người dân được tốt hơn; các cán bộ dễ dàng xử lý công việc ở mọi lúc, mọi nơi, nhanh chóng và hiệu quả.

- Chính vì thế việc đầu tư để xây dựng và triển khai hệ thống này là thực sự cần thiết và đúng đắn.

## Thuận lợi và khó khăn

### Thuận lợi

- Các đồng chí lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến việc triển khai ứng dụng CNTT nhằm tạo mọi điều kiện tốt cho việc đầu tư và đào tạo nhân lực cán bộ công quyền cũng như cung cấp các dịch vụ/tiện ích phục vụ người dân trên địa bàn.

- Xu thế và hiện trạng trình độ tin học của cán bộ cũng như người dân hiện tại là tương đối tốt và phù hợp nên việc đầu tư sẽ hiệu quả và có tác dụng tích cực.

### Khó khăn

- Một số đơn vị vẫn còn thiếu các nhân lực hỗ trợ các công việc tác nghiệp và điều hành hàng ngày nhưng vẫn chưa đầy đủ, một số chức năng vẫn chưa có hoặc chưa được chuyên môn hóa.

- Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kiểu mới thay cho cách cũ đòi hỏi cần nhiều thời gian để cán bộ, công chức cũng như người dân thích nghi và thay đổi.

# QUY MÔ ĐẦU TƯ

Quy mô đầu tư bao gồm các công việc như sau:

- Đầu tư bổ sung mới:

- Phần mềm Quản lý tài sản.

- Phần mềm Quản lý tiền lương.

- Phần mềm Quản lý giao việc.

- Phần mềm Pháp chế xây dựng.

- Phần mềm Quản lý vật liệu xây dựng.

- Phần mềm Quản lý nhân sự.

- Phần mềm Thanh tra Sở.

- Phần mềm Quản lý hạ tầng.

- Phần mềm Quản lý Chứng chỉ môi giới bất động sản.

- App mobile khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo của phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp

- Nâng cấp phần mềm:

- Nâng cấp phần mềm cấp phép xây dựng bổ sung chức năng Quản lý thông tin quận, huyện.

- Nâng cấp phần mềm Quản lý dự án

- Bổ sung tính năng quản lý Thẩm định giá bán nhà ở xã hội

- Bổ sung tính năng quản lý hồ sơ dự án điện tử giúp tạo mô hình chuẩn liên thông giữa các phòng ban, rút ngắn thời gian xử lý TTHC liên quan đến các dự án nhà ở thương mại

- Bổ sung thêm tính năng quản lý nhà ở tái định cư, nhà ở nông thôn, chuyển nhượng dự án BĐS

- Chuyển giao quản trị và hướng dẫn khai thác sử dụng mỗi phần mềm cho người dùng:

- Phần mềm Quản lý tài sản (Sở xây dựng, Trường trung cấp Xây dựng – 01 lớp quản trị và 02 lớp khai thác mỗi lớp 25 người)

- Phần mềm Quàn lý tiền lương (Văn phòng Sở - 01 lớp quản trị và 01 lớp khai thác mỗi lớp 25 người)

- Phần mềm Quản lý giao việc (Văn phòng Sở - 01 lớp quản trị và 01 lớp khai thác mỗi lớp 25 người)

- Phần mềm Pháp chế xây dựng (Phòng Pháp chế - 01 lớp quản trị và 01 lớp khai thác mỗi lớp 25 người).

- Phần mềm Quản lý vật liệu xây dựng (Phòng Vật liệu xây dựng - 01 lớp quản trị và 01 lớp khai thác mỗi lớp 25 người).

- Phần mềm Quản lý nhân sự (Sở xây dựng 01 lớp quản trị và 02 lớp khai thác mỗi lớp 25 người).

- Phần mềm Thanh tra Sở (Thanh tra Sở - 01 lớp quản trị và 01 lớp khai thác mỗi lớp 25 người).

- Phần mềm Quản lý hạ tầng (Trung tâm quản lý hạ tầng - 01 lớp quản trị và 01 lớp khai thác mỗi lớp 25 người).

- Phần mềm Quản lý Chứng chỉ môi giới bất động sản (Trường Trung cấp xây dựng - 01 lớp quản trị và 01 lớp khai thác mỗi lớp 25 người).

- App mobile khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo của phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp (Sở Xây dựng - 01 lớp quản trị và 02 lớp khai thác mỗi lớp 25 người)

- Nâng cấp phần mềm cấp phép xây dựng bổ sung chức năng Quản lý thông tin quận, huyện (Phòng Cấp phép xây dựng, 30 quận/huyện đơn vị liên quan - 01 lớp quản trị và 02 lớp khai thác mỗi lớp 25 người)

- Nâng cấp phần mềm Quản lý dự án

- Bổ sung tính năng quản lý Thẩm định giá bán nhà ở xã hội (Phòng Kinh tế xây dựng - 01 lớp quản trị và 01 lớp khai thác mỗi lớp 25 người)

- Bổ sung tính năng quản lý hồ sơ dự án điện tử giúp tạo mô hình chuẩn liên thông giữa các phòng ban, rút ngắn thời gian xử lý TTHC liên quan đến các dự án nhà ở thương mại. (Phòng Phát triển đô thị - 01 lớp quản trị và 01 lớp khai thác mỗi lớp 25 người)

- Bổ sung thêm tính năng quản lý nhà ở tái định cư, nhà ở nông thôn, chuyển nhượng dự án BĐS (Phòng Phát triển nhà và thị trường BĐS - 01 lớp quản trị và 01 lớp khai thác mỗi lớp 25 người)

# THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN, GIẢI PHÁP KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

## Mô hình hệ thống

### Mô hình kiến trúc hệ thống

Giao diện: là nơi cung cấp các giao diện chức năng (web hoặc app mobile) cho người sử dụng tại đơn vị.

Người dùng có thể truy cập sử dụng hệ thống thông qua hệ thống mạng LAN/WAN/Internet.

Hệ thống bao gồm các phân hệ chức năng như sau:

- Phần mềm Quản lý tài sản.

- Phần mềm Quản lý tiền lương.

- Phần mềm Quản lý giao việc.

- Phần mềm Pháp chế xây dựng.

- Phần mềm Quản lý vật liệu xây dựng.

- Phần mềm Quản lý nhân sự.

- Phần mềm Thanh tra Sở.

- Phần mềm Quản lý hạ tầng.

- Phần mềm Quản lý Chứng chỉ môi giới bất động sản.

- App mobile khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo của phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp

- Phần mềm cấp phép xây dựng bổ sung chức năng Quản lý thông tin quận, huyện.

- Phần mềm Quản lý dự án

Lớp CSDL: là nơi các sơ sở dữ liệu lưu tại máy chủ CSDL phục vụ cho việc tra cứu, lưu trữ và khai thác.

Hạ tầng: Máy chủ web, máy chủ CSDL, máy chủ dịch vụ thư mục (máy chủ LDAP) và mạng.

### Mô hình triển khai hệ thống

Hệ thống sẽ được cài đặt tập trung tại hệ thống máy chủ thuê tập trung tại trung tâm dữ liệu. Người dùng sẽ sử dụng hệ thống phần mềm thông qua kết nối Internet.

Hệ thống mạng dự kiến sẽ triển khai 03 máy chủ:

- 01 máy chủ Database: cài đặt hệ quản trị CSDL phục vụ việc lưu trữ dữ liệu của hệ thống phần mềm

- 01 máy chủ Application và 01 máy chủ web: cài đặt tất cả phân hệ và chức năng hệ thống phần mềm.

### Mô hình CSDL toàn hệ thống

CSDL: chứa các dữ liệu lưu trữ của hệ thống phần mềm. Các CSDL này được thiết kế như một khối dữ liệu thống nhất của Sở, không trùng lắp dữ liệu, dễ dàng liên thông và trao đổi giữa các đơn vị/phòng ban trong Sở với nhau.

## Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý tài sản

### Yêu cầu chức năng phần mềm

Xem Phụ lục 02: Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

### Yêu cầu phi chức năng

| STT | Yêu cầu phi chức năng | Loại |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng như là MS SQL Server hoặc các hệ quản trị mã nguồn mở khác như là PostGre SQL | Cơ sở dữ liệu |
| 2 | Khi dữ liệu tăng trưởng lớn; hệ thống phải đảm bảo thời gian truy xuất dữ liệu, đảm bảo tối thiểu nhất dung lượng lưu trữ, tối ưu trong quá trình thiết kế | Cơ sở dữ liệu |
| 3 | Chuẩn font, giao diện là Unicode TCVN 6901:2000, ngôn ngữ thể hiện trên giao diện chương trình là Tiếng Việt | Yêu cầu chung |
| 4 | Hệ thống cho phép thay đổi và định nghĩa các thông số, thông tin khi cần thiết mà không sửa lại chương trình | Dữ liệu đầu vào |
| 5 | Hệ thống phải đảm bảo số lượng giao dịch nhiều người cùng lúc | Yêu cầu truy vấn |
| 6 | Phải lưu trữ thông tin sử dụng hệ thống của người dùng (Thời gian đăng nhập, thao tác với dữ liệu, thời gian thao tác) | Yêu cầu chung |
| 7 | Tuân theo các quy định hiện hành | Yêu cầu chung |
| 8 | Vận hành trên hệ thống mạng LAN, WAN hoặc thông qua VPN | Yêu cầu chung |
| 9 | Môi trường vận hành là Microsoft Windows 2012/2016 Server đối với máy chủ và Windows 8/10 đối với máy trạm | Yêu cầu chung |

### Danh sách Use-case

Xem Phụ lục 02 mục Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-case).

### Sơ đồ Use-case

## Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý tiền lương

### Yêu cầu chức năng phần mềm

Xem Phụ lục 02: Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

### Yêu cầu phi chức năng

| STT | Yêu cầu phi chức năng | Loại |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng như là MS SQL Server hoặc các hệ quản trị mã nguồn mở khác như là PostGreSQL | Cơ sở dữ liệu |
| 2 | Khi dữ liệu tăng trưởng lớn; hệ thống phải đảm bảo thời gian truy xuất dữ liệu, đảm bảo tối thiểu nhất dung lượng lưu trữ, tối ưu trong quá trình thiết kế | Cơ sở dữ liệu |
| 3 | Chuẩn font, giao diện là Unicode TCVN 6901:2000, ngôn ngữ thể hiện trên giao diện chương trình là Tiếng Việt | Yêu cầu chung |
| 4 | Hệ thống cho phép thay đổi và định nghĩa các thông số, thông tin khi cần thiết mà không sửa lại chương trình | Dữ liệu đầu vào |
| 5 | Hệ thống phải đảm bảo số lượng giao dịch nhiều người cùng lúc | Yêu cầu truy vấn |
| 6 | Phải lưu trữ thông tin sử dụng hệ thống của người dùng (Thời gian đăng nhập, thao tác với dữ liệu, thời gian thao tác) | Yêu cầu chung |
| 7 | Tuân theo các quy định hiện hành | Yêu cầu chung |
| 8 | Vận hành trên hệ thống mạng LAN, WAN hoặc thông qua VPN | Yêu cầu chung |
| 9 | Môi trường vận hành là Microsoft Windows 2012/2016 Server đối với máy chủ và Windows 8/10 đối với máy trạm | Yêu cầu chung |

### Danh sách Use-case

Xem Phụ lục 02 mục Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-case).

### Sơ đồ Use-case

## Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý giao việc

### Yêu cầu chức năng phần mềm

Xem Phụ lục 02: Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

### Yêu cầu phi chức năng

| STT | Yêu cầu phi chức năng | Loại |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng như là MS SQL Server hoặc các hệ quản trị mã nguồn mở khác như là PostGre SQL | Cơ sở dữ liệu |
| 2 | Khi dữ liệu tăng trưởng lớn; hệ thống phải đảm bảo thời gian truy xuất dữ liệu, đảm bảo tối thiểu nhất dung lượng lưu trữ, tối ưu trong quá trình thiết kế | Cơ sở dữ liệu |
| 3 | Chuẩn font, giao diện là Unicode TCVN 6901:2000, ngôn ngữ thể hiện trên giao diện chương trình là Tiếng Việt | Yêu cầu chung |
| 4 | Hệ thống cho phép thay đổi và định nghĩa các thông số, thông tin khi cần thiết mà không sửa lại chương trình | Dữ liệu đầu vào |
| 5 | Hệ thống phải đảm bảo số lượng giao dịch nhiều người cùng lúc | Yêu cầu truy vấn |
| 6 | Phải lưu trữ thông tin sử dụng hệ thống của người dùng (Thời gian đăng nhập, thao tác với dữ liệu, thời gian thao tác) | Yêu cầu chung |
| 7 | Tuân theo các quy định hiện hành | Yêu cầu chung |
| 8 | Vận hành trên hệ thống mạng LAN, WAN hoặc thông qua VPN | Yêu cầu chung |
| 9 | Môi trường vận hành là Microsoft Windows 2012/2016 Server đối với máy chủ và Windows 8/10 đối với máy trạm | Yêu cầu chung |

### Danh sách Use-case

Xem Phụ lục 02 mục Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-case).

### Sơ đồ Use-case

## Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý pháp chế

### Yêu cầu chức năng phần mềm

Xem Phụ lục 02: Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

### Yêu cầu phi chức năng

| STT | Yêu cầu phi chức năng | Loại |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng như là MS SQL Server hoặc các hệ quản trị mã nguồn mở khác như là PostGre SQL | Cơ sở dữ liệu |
| 2 | Khi dữ liệu tăng trưởng lớn; hệ thống phải đảm bảo thời gian truy xuất dữ liệu, đảm bảo tối thiểu nhất dung lượng lưu trữ, tối ưu trong quá trình thiết kế | Cơ sở dữ liệu |
| 3 | Chuẩn font, giao diện là Unicode TCVN 6901:2000, ngôn ngữ thể hiện trên giao diện chương trình là Tiếng Việt | Yêu cầu chung |
| 4 | Hệ thống cho phép thay đổi và định nghĩa các thông số, thông tin khi cần thiết mà không sửa lại chương trình | Dữ liệu đầu vào |
| 5 | Hệ thống phải đảm bảo số lượng giao dịch nhiều người cùng lúc | Yêu cầu truy vấn |
| 6 | Phải lưu trữ thông tin sử dụng hệ thống của người dùng (Thời gian đăng nhập, thao tác với dữ liệu, thời gian thao tác) | Yêu cầu chung |
| 7 | Tuân theo các quy định hiện hành | Yêu cầu chung |
| 8 | Vận hành trên hệ thống mạng LAN, WAN hoặc thông qua VPN | Yêu cầu chung |
| 9 | Môi trường vận hành là Microsoft Windows 2012/2016 Server đối với máy chủ và Windows 8/10 đối với máy trạm | Yêu cầu chung |

### Danh sách Use-case

Xem Phụ lục 02 mục Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-case).

### Sơ đồ Use-case

#### Sơ đồ Use-case tổng quát

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Quản lý văn bản quy phạm pháp luật

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Đồng bộ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật lên app SXD247

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Quản lý thông tin xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Quản lý thông tin tố tụng hành chính

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Báo cáo thống kê

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Trích xuất dữ liệu ra excel

## Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý vật liệu xây dựng

### Yêu cầu chức năng phần mềm

Xem Phụ lục 02: Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

### Yêu cầu phi chức năng

| STT | Yêu cầu phi chức năng | Loại |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng như là MS SQL Server hoặc các hệ quản trị mã nguồn mở khác như là PostGreSQL | Cơ sở dữ liệu |
| 2 | Khi dữ liệu tăng trưởng lớn; hệ thống phải đảm bảo thời gian truy xuất dữ liệu, đảm bảo tối thiểu nhất dung lượng lưu trữ, tối ưu trong quá trình thiết kế | Cơ sở dữ liệu |
| 3 | Chuẩn font, giao diện là Unicode TCVN 6901:2000, ngôn ngữ thể hiện trên giao diện chương trình là Tiếng Việt | Yêu cầu chung |
| 4 | Hệ thống cho phép thay đổi và định nghĩa các thông số, thông tin khi cần thiết mà không sửa lại chương trình | Dữ liệu đầu vào |
| 5 | Hệ thống phải đảm bảo số lượng giao dịch nhiều người cùng lúc | Yêu cầu truy vấn |
| 6 | Phải lưu trữ thông tin sử dụng hệ thống của người dùng (Thời gian đăng nhập, thao tác với dữ liệu, thời gian thao tác) | Yêu cầu chung |
| 7 | Tuân theo các quy định hiện hành | Yêu cầu chung |
| 8 | Vận hành trên hệ thống mạng LAN, WAN hoặc thông qua VPN | Yêu cầu chung |
| 9 | Môi trường vận hành là Microsoft Windows 2012/2016 Server đối với máy chủ và Windows 8/10 đối với máy trạm | Yêu cầu chung |

### Danh sách Use-case

Xem Phụ lục 02 mục Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-case).

### Sơ đồ Use-case

#### Sơ đồ Use-case tổng quát

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Quản lý thông tin hợp quy

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Quản lý thông tin phòng thí nghiệm

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Quản lý thông tin công bố giá

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Quản lý thông tin tiến độ nhiệm vụ phòng

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Báo cáo thống kê

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Trích xuất dữ liệu ra excel

## Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý nhân sự

### Yêu cầu chức năng phần mềm

Xem Phụ lục 02: Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

### Yêu cầu phi chức năng

| STT | Yêu cầu phi chức năng | Loại |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng như là MS SQL Server hoặc các hệ quản trị mã nguồn mở khác như là PostGreSQL | Cơ sở dữ liệu |
| 2 | Khi dữ liệu tăng trưởng lớn; hệ thống phải đảm bảo thời gian truy xuất dữ liệu, đảm bảo tối thiểu nhất dung lượng lưu trữ, tối ưu trong quá trình thiết kế | Cơ sở dữ liệu |
| 3 | Chuẩn font, giao diện là Unicode TCVN 6901:2000, ngôn ngữ thể hiện trên giao diện chương trình là Tiếng Việt | Yêu cầu chung |
| 4 | Hệ thống cho phép thay đổi và định nghĩa các thông số, thông tin khi cần thiết mà không sửa lại chương trình | Dữ liệu đầu vào |
| 5 | Hệ thống phải đảm bảo số lượng giao dịch nhiều người cùng lúc | Yêu cầu truy vấn |
| 6 | Phải lưu trữ thông tin sử dụng hệ thống của người dùng (Thời gian đăng nhập, thao tác với dữ liệu, thời gian thao tác) | Yêu cầu chung |
| 7 | Tuân theo các quy định hiện hành | Yêu cầu chung |
| 8 | Vận hành trên hệ thống mạng LAN, WAN hoặc thông qua VPN | Yêu cầu chung |
| 9 | Môi trường vận hành là Microsoft Windows 2012/2016 Server đối với máy chủ và Windows 8/10 đối với máy trạm | Yêu cầu chung |

### Danh sách Use-case

Xem Phụ lục 02 mục Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-case).

### Sơ đồ Use-case

## Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý Thanh tra

### Yêu cầu chức năng phần mềm

Xem Phụ lục 02: Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

### Yêu cầu phi chức năng

| STT | Yêu cầu phi chức năng | Loại |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng như là MS SQL Server hoặc các hệ quản trị mã nguồn mở khác như là PostGre SQL | Cơ sở dữ liệu |
| 2 | Khi dữ liệu tăng trưởng lớn; hệ thống phải đảm bảo thời gian truy xuất dữ liệu, đảm bảo tối thiểu nhất dung lượng lưu trữ, tối ưu trong quá trình thiết kế | Cơ sở dữ liệu |
| 3 | Chuẩn font, giao diện là Unicode TCVN 6901:2000, ngôn ngữ thể hiện trên giao diện chương trình là Tiếng Việt | Yêu cầu chung |
| 4 | Hệ thống cho phép thay đổi và định nghĩa các thông số, thông tin khi cần thiết mà không sửa lại chương trình | Dữ liệu đầu vào |
| 5 | Hệ thống phải đảm bảo số lượng giao dịch nhiều người cùng lúc | Yêu cầu truy vấn |
| 6 | Phải lưu trữ thông tin sử dụng hệ thống của người dùng (Thời gian đăng nhập, thao tác với dữ liệu, thời gian thao tác) | Yêu cầu chung |
| 7 | Tuân theo các quy định hiện hành | Yêu cầu chung |
| 8 | Vận hành trên hệ thống mạng LAN, WAN hoặc thông qua VPN | Yêu cầu chung |
| 9 | Môi trường vận hành là Microsoft Windows 2012/2016 Server đối với máy chủ và Windows 8/10 đối với máy trạm | Yêu cầu chung |

### Danh sách Use-case

Xem Phụ lục 02 mục Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-case).

### Sơ đồ Use-case

#### Sơ đồ Use-case tổng quát

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Quản lý thông tin phản ảnh

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Báo cáo thống kê

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Trích xuất dữ liệu ra excel

## Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý hạ tầng

### Yêu cầu chức năng phần mềm

Xem Phụ lục 02: Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

### Yêu cầu phi chức năng

| STT | Yêu cầu phi chức năng | Loại |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng như là MS SQL Server hoặc các hệ quản trị mã nguồn mở khác như là PostGre SQL | Cơ sở dữ liệu |
| 2 | Khi dữ liệu tăng trưởng lớn; hệ thống phải đảm bảo thời gian truy xuất dữ liệu, đảm bảo tối thiểu nhất dung lượng lưu trữ, tối ưu trong quá trình thiết kế | Cơ sở dữ liệu |
| 3 | Chuẩn font, giao diện là Unicode TCVN 6901:2000, ngôn ngữ thể hiện trên giao diện chương trình là Tiếng Việt | Yêu cầu chung |
| 4 | Hệ thống cho phép thay đổi và định nghĩa các thông số, thông tin khi cần thiết mà không sửa lại chương trình | Dữ liệu đầu vào |
| 5 | Hệ thống phải đảm bảo số lượng giao dịch nhiều người cùng lúc | Yêu cầu truy vấn |
| 6 | Phải lưu trữ thông tin sử dụng hệ thống của người dùng (Thời gian đăng nhập, thao tác với dữ liệu, thời gian thao tác) | Yêu cầu chung |
| 7 | Tuân theo các quy định hiện hành | Yêu cầu chung |
| 8 | Vận hành trên hệ thống mạng LAN, WAN hoặc thông qua VPN | Yêu cầu chung |
| 9 | Môi trường vận hành là Microsoft Windows 2012/2016 Server đối với máy chủ và Windows 8/10 đối với máy trạm | Yêu cầu chung |

### Danh sách Use-case

Xem Phụ lục 02 mục Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-case).

### Sơ đồ Use-case

## Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý Chứng chỉ môi giới bất động sản

### Yêu cầu chức năng phần mềm

Xem Phụ lục 02: Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

### Yêu cầu phi chức năng

| STT | Yêu cầu phi chức năng | Loại |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng như là MS SQL Server hoặc các hệ quản trị mã nguồn mở khác như là PostGre SQL | Cơ sở dữ liệu |
| 2 | Khi dữ liệu tăng trưởng lớn; hệ thống phải đảm bảo thời gian truy xuất dữ liệu, đảm bảo tối thiểu nhất dung lượng lưu trữ, tối ưu trong quá trình thiết kế | Cơ sở dữ liệu |
| 3 | Chuẩn font, giao diện là Unicode TCVN 6901:2000, ngôn ngữ thể hiện trên giao diện chương trình là Tiếng Việt | Yêu cầu chung |
| 4 | Hệ thống cho phép thay đổi và định nghĩa các thông số, thông tin khi cần thiết mà không sửa lại chương trình | Dữ liệu đầu vào |
| 5 | Hệ thống phải đảm bảo số lượng giao dịch nhiều người cùng lúc | Yêu cầu truy vấn |
| 6 | Phải lưu trữ thông tin sử dụng hệ thống của người dùng (Thời gian đăng nhập, thao tác với dữ liệu, thời gian thao tác) | Yêu cầu chung |
| 7 | Tuân theo các quy định hiện hành | Yêu cầu chung |
| 8 | Vận hành trên hệ thống mạng LAN, WAN hoặc thông qua VPN | Yêu cầu chung |
| 9 | Môi trường vận hành là Microsoft Windows 2012/2016 Server đối với máy chủ và Windows 8/10 đối với máy trạm | Yêu cầu chung |

### Danh sách Use-case

Xem Phụ lục 02 mục Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-case).

### Sơ đồ Use-case

## Phân hệ chức năng phần mềm App mobile khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo của phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp

### Yêu cầu chức năng phần mềm

Xem Phụ lục 02: Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

### Yêu cầu phi chức năng

| STT | Yêu cầu phi chức năng | Loại |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng như là MS SQL Server hoặc các hệ quản trị mã nguồn mở khác như là PostGre SQL | Cơ sở dữ liệu |
| 2 | Khi dữ liệu tăng trưởng lớn; hệ thống phải đảm bảo thời gian truy xuất dữ liệu, đảm bảo tối thiểu nhất dung lượng lưu trữ, tối ưu trong quá trình thiết kế | Cơ sở dữ liệu |
| 3 | Chuẩn font, giao diện là Unicode TCVN 6901:2000, ngôn ngữ thể hiện trên giao diện chương trình là Tiếng Việt | Yêu cầu chung |
| 4 | Hệ thống cho phép thay đổi và định nghĩa các thông số, thông tin khi cần thiết mà không sửa lại chương trình | Dữ liệu đầu vào |
| 5 | Hệ thống phải đảm bảo số lượng giao dịch nhiều người cùng lúc | Yêu cầu truy vấn |
| 6 | Phải lưu trữ thông tin sử dụng hệ thống của người dùng (Thời gian đăng nhập, thao tác với dữ liệu, thời gian thao tác) | Yêu cầu chung |
| 7 | Tuân theo các quy định hiện hành | Yêu cầu chung |
| 8 | Vận hành trên hệ thống mạng LAN, WAN hoặc thông qua VPN | Yêu cầu chung |
| 9 | Môi trường vận hành là Microsoft Windows 2012/2016 Server đối với máy chủ và Windows 8/10 đối với máy trạm | Yêu cầu chung |

### Danh sách Use-case

Xem Phụ lục 02 mục Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-case).

### Sơ đồ Use-case

#### Sơ đồ Use-case tổng quát

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Quản lý tài sản

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Quản lý tiền lương

#### Nhóm Sơ đồ Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Quản lý giao việc

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Quản lý thông tin nội bộ

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Văn bản quy phạm pháp luật

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Cấp phép xây dựng

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Thẩm định dự án đầu tư xây dựng

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Kinh tế xây dựng

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Pháp chế xây dựng

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Quản lý chấp thuận đầu tư

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin nhà ở xã hội, dự án tái định cư, dự án nhà ở nông thôn

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Quản lý chất lượng công trình

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Quản lý vật liệu xây dựng

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin quản lý chung cư, nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin thanh tra

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin chứng chỉ hành nghề xây dựng

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Quản lý hạ tầng

#### Nhóm Sơ đồ Use-case Khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo thông tin Quản lý chứng chỉ môi giới BĐS

## Phân hệ chức năng phần mềm cấp phép xây dựng bổ sung chức năng Quản lý thông tin quận, huyện

### Yêu cầu chức năng phần mềm

Xem Phụ lục 02: Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

### Yêu cầu phi chức năng

| STT | Yêu cầu phi chức năng | Loại |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng như là MS SQL Server hoặc các hệ quản trị mã nguồn mở khác như là PostGre SQL | Cơ sở dữ liệu |
| 2 | Khi dữ liệu tăng trưởng lớn; hệ thống phải đảm bảo thời gian truy xuất dữ liệu, đảm bảo tối thiểu nhất dung lượng lưu trữ, tối ưu trong quá trình thiết kế | Cơ sở dữ liệu |
| 3 | Chuẩn font, giao diện là Unicode TCVN 6901:2000, ngôn ngữ thể hiện trên giao diện chương trình là Tiếng Việt | Yêu cầu chung |
| 4 | Hệ thống cho phép thay đổi và định nghĩa các thông số, thông tin khi cần thiết mà không sửa lại chương trình | Dữ liệu đầu vào |
| 5 | Hệ thống phải đảm bảo số lượng giao dịch nhiều người cùng lúc | Yêu cầu truy vấn |
| 6 | Phải lưu trữ thông tin sử dụng hệ thống của người dùng (Thời gian đăng nhập, thao tác với dữ liệu, thời gian thao tác) | Yêu cầu chung |
| 7 | Tuân theo các quy định hiện hành | Yêu cầu chung |
| 8 | Vận hành trên hệ thống mạng LAN, WAN hoặc thông qua VPN | Yêu cầu chung |
| 9 | Môi trường vận hành là Microsoft Windows 2012/2016 Server đối với máy chủ và Windows 8/10 đối với máy trạm | Yêu cầu chung |

### Danh sách Use-case

Xem Phụ lục 02 mục Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-case).

### Sơ đồ Use-case

## Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý dự án - Bổ sung tính năng quản lý Thẩm định giá bán nhà ở xã hội

### Yêu cầu chức năng phần mềm

Xem Phụ lục 02: Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

### Yêu cầu phi chức năng

| STT | Yêu cầu phi chức năng | Loại |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng như là MS SQL Server hoặc các hệ quản trị mã nguồn mở khác như là PostGre SQL | Cơ sở dữ liệu |
| 2 | Khi dữ liệu tăng trưởng lớn; hệ thống phải đảm bảo thời gian truy xuất dữ liệu, đảm bảo tối thiểu nhất dung lượng lưu trữ, tối ưu trong quá trình thiết kế | Cơ sở dữ liệu |
| 3 | Chuẩn font, giao diện là Unicode TCVN 6901:2000, ngôn ngữ thể hiện trên giao diện chương trình là Tiếng Việt | Yêu cầu chung |
| 4 | Hệ thống cho phép thay đổi và định nghĩa các thông số, thông tin khi cần thiết mà không sửa lại chương trình | Dữ liệu đầu vào |
| 5 | Hệ thống phải đảm bảo số lượng giao dịch nhiều người cùng lúc | Yêu cầu truy vấn |
| 6 | Phải lưu trữ thông tin sử dụng hệ thống của người dùng (Thời gian đăng nhập, thao tác với dữ liệu, thời gian thao tác) | Yêu cầu chung |
| 7 | Tuân theo các quy định hiện hành | Yêu cầu chung |
| 8 | Vận hành trên hệ thống mạng LAN, WAN hoặc thông qua VPN | Yêu cầu chung |
| 9 | Môi trường vận hành là Microsoft Windows 2012/2016 Server đối với máy chủ và Windows 8/10 đối với máy trạm | Yêu cầu chung |

### Danh sách Use-case

Xem Phụ lục 02 mục Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-case).

### Sơ đồ Use-case

## Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý dự án - Bổ sung tính năng quản lý hồ sơ dự án điện tử (Tạo mô hình chuẩn liên thông giữa các phòng ban, rút ngắn thời gian xử lý TTHC liên quan đến các dự án nhà ở thương mại)

### Yêu cầu chức năng phần mềm

Xem Phụ lục 02: Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

### Yêu cầu phi chức năng

| STT | Yêu cầu phi chức năng | Loại |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng như là MS SQL Server hoặc các hệ quản trị mã nguồn mở khác như là PostGre SQL | Cơ sở dữ liệu |
| 2 | Khi dữ liệu tăng trưởng lớn; hệ thống phải đảm bảo thời gian truy xuất dữ liệu, đảm bảo tối thiểu nhất dung lượng lưu trữ, tối ưu trong quá trình thiết kế | Cơ sở dữ liệu |
| 3 | Chuẩn font, giao diện là Unicode TCVN 6901:2000, ngôn ngữ thể hiện trên giao diện chương trình là Tiếng Việt | Yêu cầu chung |
| 4 | Hệ thống cho phép thay đổi và định nghĩa các thông số, thông tin khi cần thiết mà không sửa lại chương trình | Dữ liệu đầu vào |
| 5 | Hệ thống phải đảm bảo số lượng giao dịch nhiều người cùng lúc | Yêu cầu truy vấn |
| 6 | Phải lưu trữ thông tin sử dụng hệ thống của người dùng (Thời gian đăng nhập, thao tác với dữ liệu, thời gian thao tác) | Yêu cầu chung |
| 7 | Tuân theo các quy định hiện hành | Yêu cầu chung |
| 8 | Vận hành trên hệ thống mạng LAN, WAN hoặc thông qua VPN | Yêu cầu chung |
| 9 | Môi trường vận hành là Microsoft Windows 2012/2016 Server đối với máy chủ và Windows 8/10 đối với máy trạm | Yêu cầu chung |

### Danh sách Use-case

Xem Phụ lục 02 mục Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-case).

### Sơ đồ Use-case

## Phân hệ chức năng phần mềm Quản lý dự án - Bổ sung thêm tính năng quản lý nhà ở tái định cư, nhà ở nông thôn, chuyển nhượng dự án BĐS

### Yêu cầu chức năng phần mềm

Xem Phụ lục 02: Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

### Yêu cầu phi chức năng

| STT | Yêu cầu phi chức năng | Loại |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng như là MS SQL Server hoặc các hệ quản trị mã nguồn mở khác như là PostGre SQL | Cơ sở dữ liệu |
| 2 | Khi dữ liệu tăng trưởng lớn; hệ thống phải đảm bảo thời gian truy xuất dữ liệu, đảm bảo tối thiểu nhất dung lượng lưu trữ, tối ưu trong quá trình thiết kế | Cơ sở dữ liệu |
| 3 | Chuẩn font, giao diện là Unicode TCVN 6901:2000, ngôn ngữ thể hiện trên giao diện chương trình là Tiếng Việt | Yêu cầu chung |
| 4 | Hệ thống cho phép thay đổi và định nghĩa các thông số, thông tin khi cần thiết mà không sửa lại chương trình | Dữ liệu đầu vào |
| 5 | Hệ thống phải đảm bảo số lượng giao dịch nhiều người cùng lúc | Yêu cầu truy vấn |
| 6 | Phải lưu trữ thông tin sử dụng hệ thống của người dùng (Thời gian đăng nhập, thao tác với dữ liệu, thời gian thao tác) | Yêu cầu chung |
| 7 | Tuân theo các quy định hiện hành | Yêu cầu chung |
| 8 | Vận hành trên hệ thống mạng LAN, WAN hoặc thông qua VPN | Yêu cầu chung |
| 9 | Môi trường vận hành là Microsoft Windows 2012/2016 Server đối với máy chủ và Windows 8/10 đối với máy trạm | Yêu cầu chung |

### Danh sách Use-case

Xem Phụ lục 02 mục Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-case).

### Sơ đồ Use-case

## Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

Thông số kỹ thuật áp dụng phù hợp với danh mục các tiêu chuẩn ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước được quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, gồm:

Các tiêu chuẩn kết nối;

Các tiêu chuẩn tích hợp dữ liệu;

Các tiêu chuẩn truy cập thông tin;

Các tiêu chuẩn an toàn thông tin.

Các tiêu chuẩn tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông:

| STT | Loại tiêu chuẩn | Ký hiệu tiêu chuẩn | Tên đầy đủ của tiêu chuẩn | Quy định áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn về kết nối |  |  |  |
| 1.1 | Truyền siêu văn bản | HTTP v1.1 | Hypertext Transfer Protocol version 1.1 | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | HTTP v2.0 | Hypertext Transfer Protocol version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.2 | Truyền tệp tin | FTP | File Transfer Protocol | Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn |
|  |  | HTTP v1.1 | Hypertext Transfer Protocol version 1.1 |  |
|  |  | HTTP v2.0 | Hypertext Transfer Protocol version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WebDAV | Web-based Distributed Authoring and Versioning | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.3 | Truyền, phát luồng âm thanh/ hình ảnh | RTSP | Real-time Streaming Protocol | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | RTP | Real-time Transport Protocol | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | RTCP | Real-time Control Protocol | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.4 | Truy cập và chia sẻ dữ liệu | OData v4 | Open Data Protocol version 4.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.5 | Truyền thư điện tử | SMTP/ MIME | Simple Mail Transfer Protocol/Multipurpose Internet Mail Extensions | Bắt buộc áp dụng |
| 1.6 | Cung cấp dịch vụ truy cập hộp thư điện tử | POP3 | Post Office Protocol version 3 | Bắt buộc áp dụng cả hai tiêu chuẩn đối với máy chủ |
|  |  | IMAP 4rev1 | Internet Message Access Protocol version 4 revision 1 |  |
| 1.7 | Truy cập thư mục | LDAP v3 | Lightweight Directory Access Protocol version 3 | Bắt buộc áp dụng |
| 1.8 | Dịch vụ tên miền | DNS | Domain Name System | Bắt buộc áp dụng |
| 1.9 | Giao vận mạng có kết nối | TCP | Transmission Control Protocol | Bắt buộc áp dụng |
| 1.10 | Giao vận mạng không kết nối | UDP | User Datagram Protocol | Bắt buộc áp dụng |
| 1.11 | Liên mạng LAN/WAN | IPv4 | Internet Protocol version 4 | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | IPv6 | Internet Protocol version 6 | Bắt buộc áp dụng đối với các thiết bị có kết nối Internet |
| 1.12 | Mạng cục bộ không dây | IEEE 802.11g | Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11g | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | IEEE 802.11n | Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11n | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.13 | Truy cập Internet với thiết bị không dây | WAP v2.0 | Wireless Application Protocol version 2.0 | Bắt buộc áp dụng |
| 1.14 | Dịch vụ Web dạng SOAP | SOAP v1.2 | Simple Object Access Protocol version 1.2 | Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn |
|  |  | WSDL V2.0 | Web Services Description Language version 2.0 |  |
|  |  | UDDI v3 | Universal Description, Discovery and Integration version 3 |  |
| 1.15 | Dịch vụ Web dạng RESTful | RESTful web service | Representational state transfer | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.16 | Dịch vụ đặc tả Web | WS BPEL v2.0 | Web Services Business Process Execution Language Version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WS-I Simple SOAP Binding Profile Version 1.0 | Simple SOAP Binding Profile Version 1.0 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WS- Federation v1.2 | Web Services Federation Language Version 1.2 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WS- Addressing v1.0 | Web Services Addressing 1.0 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WS-Coordination Version 1.2 | Web Services Coordination Version 1.2 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WS-Policy v1.2 | Web Services Coordination Version 1.2 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | OASIS Web Services Business Activity Version 1.2 | Web Services Business Activity Version 1.2 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WS- Discovery Version 1.1 | Web Services Dynamic Discovery Version 1.1 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WS- MetadataExc hange | Web Services Metadata Exchange | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.17 | Dịch vụ đồng bộ thời gian | NTPv3 | Network Time Protocol version 3 | Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn |
|  |  | NTPv4 | Network Time Protocol version 4 |  |
| 2 | Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu |  |  |  |
| 2.1 | Ngôn ngữ định dạng văn bản | XML v1.0 (5th Edition) | Extensible Markup Language version 1.0 (5th Edition) | Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn |
|  |  | XML v1.1 (2nd Edition) | Extensible Markup Language version 1.1 |  |
| 2.2 | Ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao dịch điện tử | ISO/TS 15000:2014 | Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML) | Bắt buộc áp dụng |
| 2.3 | Định nghĩa các lược đồ trong tài liệu XML | XML Schema V1.1 | XML Schema version 1.1 | Bắt buộc áp dụng |
| 2.4 | Biến đổi dữ liệu | XSL | Extensible Stylesheet Language | Bắt buộc áp dụng phiên bản mới nhất. |
| 2.5 | Mô hình hóa đối tượng | UML v2.5 | Unified Modelling Language version 2.5 | Khuyến nghị áp dụng |
| 2.6 | Mô tả tài nguyên dữ liệu | RDF | Resource Description Framework | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | OWL | Web Ontology Language | Khuyến nghị áp dụng |
| 2.7 | Trình diễn bộ kí tự | UTF-8 | 8-bit Universal Character Set (UES)/Unicode Transformation Format | Bắt buộc áp dụng |
| 2.8 | Khuôn thức trao đổi thông tin địa lý | GML v3.3 | Geography Markup Language version 3.3 | Bắt buộc áp dụng |
| 2.9 | Truy cập và cập nhật các thông tin địa lý | WMS v1.3.0 | OpenGIS Web Map Service version 1.3.0 | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | WFS v1.1.0 | Web Feature Service version 1.1.0 | Bắt buộc áp dụng |
| 2.10 | Trao đổi dữ liệu đặc tả tài liệu XML | XMI v2.4.2 | XML Metadata Interchange version 2.4.2 | Khuyến nghị áp dụng |
| 2.11 | Sổ đăng ký siêu dữ liệu (MDR) | ISO/IEC 11179:2015 | Sổ đăng ký siêu dữ liệu (Metadata registries - MDR) | Khuyến nghị áp dụng |
| 2.12 | Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core | ISO 15836- 1:2017 | Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core | Khuyến nghị áp dụng(*) |
| 2.13 | Định dạng trao đổi dữ liệu mô tả đối tượng dạng kịch bản JavaScript | JSON RFC 7159 | JavaScript Object Notation | Khuyến nghị áp dụng |
| 2.14 | Ngôn ngữ mô hình quy trình nghiệp vụ | BPMN 2.0 | Business Process Model and Notation version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 3 | Tiêu chuẩn về truy cập thông tin |  |  |  |
| 3.1 | Chuẩn nội dung Web | HTML v4.01 | Hypertext Markup Language version 4.01 | Bắt buộc, áp dụng |
|  |  | WCAG 2.0 | W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | HTML 5 | Hypertext Markup Language version 5 | Khuyến nghị áp dụng |
| 3.2 | Chuẩn nội dung Web mở rộng | XHTML v1.1 | Extensible Hypertext Markup Language version 1.1 | Bắt buộc áp dụng |
| 3.3 | Giao diện người dùng | CSS2 | Cascading Style Sheets Language Level 2 | Bắt buộc áp dụng một trong ba tiêu chuẩn |
|  |  | CSS3 | Cascading Style Sheets Language Level 3 |  |
|  |  | XSL | Extensible Stylesheet Language version |  |
| 3.4 | Văn bản | (.txt) | Định dạng Plain Text (.txt): Dành cho các tài liệu cơ bản không có cấu trúc | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | (.rtf) v1.8, v1.9.1 | Định dạng Rich Text (.rtf) phiên bản 1.8, 1.9.1: Dành cho các tài liệu có thể trao đổi giữa các nền khác nhau | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | (.docx) | Định dạng văn bản Word mở rộng của Microsoft (.docx) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.pdf) v1.4, v1.5, v1.6, v1.7 | Định dạng Portable Document (.pdf) phiên bản 1.4, 1.5, 1.6, 1.7: Dành cho các tài liệu chỉ đọc | Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn |
|  |  | (.doc) | Định dạng văn bản Word của Microsoft (.doc) |  |
|  |  | (.odt) v1.2 | Định dạng Open Document Text (.odt) phiên bản 1.2 |  |
| 3.5 | Bảng tính | (.csv) | Định dạng Comma eparated Variable/Delimited (.csv): Dành cho các bảng tính cần trao đổi giữa các ứng dụng khác nhau. | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | (.xlsx) | Định dạng bảng tính Excel mở rộng của Microsoft (.xlsx) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.xls) | Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xls) | Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn |
|  |  | (.ods) v1.2 | Định dạng Open Document Spreadsheets (.ods) phiên bản 1.2 |  |
| 3.6 | Trình diễn | (.htm) | Định dạng Hypertext Document (.htm): cho các trình bày được trao đổi thông qua các loại trình duyệt khác nhau | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | (.pptx) | Định dạng PowerPoint mở rộng của Microsoft (.pptx) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.pdf) | Định dạng Portable Document (.pdf): cho các trình bày lưu dưới dạng chỉ đọc | Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn |
|  |  | (.ppt) | Định dạng PowerPoint (.ppt) của Microsoft |  |
|  |  | (.odp) v1.2 | Định dạng Open Document Presentation (.odp) phiên bản 1.2 |  |
| 3.7 | Ảnh đồ họa | JPEG | Joint Photographic Expert Group (.jpg) | Bắt buộc áp dụng một, hai, ba hoặc cả bốn tiêu chuẩn |
|  |  | GIF v89a | Graphic Interchange (.gif) version 89a |  |
|  |  | TIFF | Tag Image File (.tif) |  |
|  |  | PNG | Portable Network Graphics (.png) |  |
| 3.8 | Ảnh gắn với tọa độ địa lý | GEO TIFF | Tagged Image File Format for GIS applications | Bắt buộc áp dụng |
| 3.9 | Phim ảnh, âm thanh | MPEG-1 | Moving Picture Experts Group-1 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | MPEG-2 | Moving Picture Experts Group-2 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | MPEG-4 | Moving Picture Experts Group-4 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | MP3 | MPEG-1 Audio Layer 3 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | AAC | Advanced Audio Coding | Khuyến nghị áp dụng |
| 3.10 | Luồng phim ảnh, âm thanh | (.asf), (.wma), (.wmv) | Các định dạng của Microsoft Windows Media Player (.asf), (.wma), (.wmv) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.ra), (.rm), (.ram), (.rmm) | Các định dạng Real Audio/Real Video (.ra), (.rm), (.ram), (.rmm) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.avi), (.mov), (.qt) | Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.mov), (.qt) | Khuyến nghị áp dụng |
| 3.11 | Hoạt họa | GIF v89a | Graphic Interchange (.gif) version 89a | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.swf) | Định dạng Macromedia Flash (.swf) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.swf) | Định dạng Macromedia Shockwave (.swf) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.avi), (.qt), (.mov) | Các định dạng Apple Quicktime (.avi),(.qt),(.mov) | Khuyến nghị áp dụng |
| 3.12 | Chuẩn nội dung cho thiết bị di động | WML v2.0 | Wireless Markup Language version 2.0 | Bắt buộc áp dụng |
| 3.13 | Bộ ký tự và mã hóa | ASCII | American Standard Code for Information Interchange | Bắt buộc áp dụng |
| 3.14 | Bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt | TCVN 6909:2001 | TCVN 6909:2001 “Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit” | Bắt buộc áp dụng |
| 3.15 | Nén dữ liệu | Zip | Zip (.zip) | Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn |
|  |  | .gz v4.3 | GNU Zip (.gz) version 4.3 |  |
| 3.16 | Ngôn ngữ kịch bản phía trình khách | ECMA 262 | ECMAScript version 6 (6th Edition) | Bắt buộc áp dụng |
| 3.17 | Chia sẻ nội dung Web | RSS v1.0 | RDF Site Summary version 1.0 | Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn |
|  |  | RSS v2.0 | Really Simple Syndication version 2.0 |  |
|  |  | ATOM v1.0 | ATOM version 1.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 3.18 | Chuẩn kết nối ứng dụng cổng thông tin điện tử | JSR 168 | Java Specification Requests 168 (Portlet Specification) | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | JSR286 | Java Specification Requests 286 (Portlet Specification) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WSRP v1.0 | Web Services for Remote Portlets version 1.0 | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | WSRP v2.0 | Web Services for Remote Portlets version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 4 | Tiêu chuẩn về an toàn thông tin |  |  |  |
| 4.1 | An toàn thư điện tử | S/MIME v3.2 | Secure Multi-purpose Internet Mail Extensions version 3.2 | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | OpenPGP | OpenPGP | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.2 | An toàn tầng giao vận | SSH v2.0 | Secure Shell version 2.0 | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | TLS v1.2 | Transport Layer Security version 1.2 | Bắt buộc áp dụng |
| 4.3 | An toàn truyền tệp tin | HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | FTPS | File Transfer Protocol Secure | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | SFTP | SSH File Transfer Protocol | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.4 | An toàn truyền thư điện tử | SMTPS | Simple Mail Transfer Protocol Secure | Bắt buộc áp dụng |
| 4.5 | An toàn dịch vụ truy cập hộp thư | POP3S | Post Office Protocol version 3 Secure | Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn |
|  |  | IMAPS | Internet Message Access Protocol Secure |  |
| 4.6 | An toàn dịch vụ DNS | DNSSEC | Domain Name System Security Extenssions | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.7 | An toàn tầng mạng | IPsec - IP ESP | Internet Protocol security với IP ESP | Bắt buộc áp dụng |
| 4.8 | An toàn thông tin cho mạng không dây | WPA2 | Wi-fi Protected Access 2 | Bắt buộc áp dụng |
| 4.9 | Giải thuật mã hóa | TCVN 7816:2007 | Công nghệ thông tin. Kỹ thuật mật mã thuật toán mã dữ liệu AES | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | 3DES | Triple Data Encryption Standard | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | PKCS #1 V2.2 | RSA Cryptography Standard - version 2.2 | Khuyến nghị áp dụng, sử dụng lược đồ RSAES-OAEP để mã hóa |
|  |  | ECC | Elliptic Curve Cryptography | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.10 | Giải thuật chữ ký số | PKCS #1 V2.2 | RSA Cryptography Standard - version 2.2 | Bắt buộc áp dụng, sử dụng lược đồ RSASSA-PSS để ký |
|  |  | ECDSA | Elliptic Curve Digital Signature Algorithm | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.11 | Giải thuật băm cho chữ ký số | SHA-2 | Secure Hash Algorithms-2 | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.12 | Giải thuật truyền khóa | RSA-KEM | Rivest-Shamir-Adleman - KEM (Key Encapsulation Mechanism) Key Transport Algorithm | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | ECDHE | Elliptic Curve Diffie Hellman Ephemeral | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.13 | Giải pháp xác thực người sử dụng | SAML v2.0 | Security Assertion Markup Language version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.14 | An toàn trao đổi bản tin XML | XML Encryption Syntax and Processing | XML Encryption Syntax and Processing | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | XML Signature Syntax and Processing | XML Signature Syntax and Processing | Bắt buộc áp dụng |
| 4.15 | Quản lý khóa công khai bản tin XML | XKMS v2.0 | XML Key Management Specification version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.16 | Giao thức an toàn thông tin cá nhân | P3P v1.1 | Platform for Privacy Preferences Project version 1.1 | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.17 | Hạ tầng khóa công khai |  |  | Khuyến nghị áp dụng |
|  | Cú pháp thông điệp mật mã cho ký, mã hóa | PKCS#7 v1.5 (RFC 2315) | Cryptographic message syntax for file-based signing and encrypting version 1.5 |  |
|  | Cú pháp thông tin thẻ mật mã | PKCS#15 v1.1 | Cryptographic token information syntax version 1.1 |  |
|  | Cú pháp thông tin khóa riêng | PKCS#8 V1.2 (RFC 5958) | Private-Key Information Syntax Standard version 1.2 |  |
|  | Giao diện thẻ mật mã | PKCS#11 v2.20 | Cryptographic token interface standard version 2.20 |  |
|  | Cú pháp trao đổi thông tin cá nhân | PKCS#12 v1.1 | Personal Information Exchange Syntax version 1.1 |  |
|  | Khuôn dạng danh sách chứng thư số thu hồi | RFC 5280 | Certificate Revocation List Profile |  |
|  | Khuôn dạng chứng thư số | RFC 5280 | Public Key Infrastructure Certificate |  |
|  | Cú pháp yêu cầu chứng thực | PKCS#10 v1.7 (RFC 2986) | Certification Request Syntax Specification version 1.7 |  |
|  | Giao thức trạng thái chứng thư trực tuyến | RFC 6960 | On-line Certificate status protocol |  |
|  | Giao thức gắn tem thời gian | RFC 3161 | Time stamping protocol |  |
|  | Dịch vụ tem thời gian | ISO/EEC 18014-1:2008 ISO/EEC 18014-2:2009 ISO/EEC 18014-3:2009 ISO/EEC 18014-4:2015 | Information technology Security techniques - Time stamping services Part 1: Framework Part 2: Mechanisms producing independent tokens Part 3: Mechanisms producing linked tokens Part 4: Traceability of time sources |  |
| 4.18 | An toàn cho dịch vụ Web | WS-Security v1.1.1 | Web Services Security: SOAP Message Security Version 1.1.1 | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.19 | Khuôn dạng dữ liệu trao đổi sự cố an toàn mạng | RFC 7970 | The Incident Object Description Exchange Format version 2 (IODEF) | Khuyến nghị áp dụng |

## Yêu cầu về công tác kiểm thử và đánh giá an toàn thông tin

Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin phần mềm quản lý văn bản trước khi cài đặt tại trung tâm dữ liệu theo Công văn số 2071/STTTT-CNTT ngày 11/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về kiểm tra đánh giá an toàn thông tin hệ thống phần mềm trước khi cài đặt tại Trung tâm dữ liệu thành phố.

## Yêu cầu về giải pháp chuyển đổi dữ liệu

Các nguyên tắc khi xây dựng:

- Nguyên tắc 1: Chuẩn hóa bảng danh mục của hệ thống.

- Nguyên tắc 2: Tất cả hệ thống sẽ dùng chung một bộ mã chữ thống nhất TCVN 6901:2001 (tiếng Việt Unicode).

- Nguyên tắc 3: Lọc và làm sạch các dữ liệu không còn giá trị khai thác trước khi chuyển đổi.

- Nguyên tắc 4: Số liệu đã được chuyển đổi phải được kiểm tra sau khi chuyển đổi để kiểm tra có sai sót gì không.

- Nguyên tắc 5: Phải có một quy trình chuyển đổi dữ liệu khoa học, đúng đắn.

- Việc chuyển đổi số liệu đòi hỏi phải có sự tham gia rất chặt chẽ của chuyên viên phòng ban nghiệp vụ, của cán bộ phụ trách tin học.

Làm sạch dữ liệu trong CSDL

Cập nhật danh mục

Kiểm tra, hiệu chỉnh, bổ sung dữ liệu

Xây dựng ánh xạ

(Danh mục cũ  Danh mục mới)

Xây dựng chức năng chuyển đổi dữ liệu

Thực hiện chuyển đổi

Chuẩn hoá danh mục

- Chuẩn hoá bảng danh mục: Định nghĩa hệ thống danh mục và các giá trị có thể có của từng danh mục.

- Xây dựng ánh xạ (danh mục cũ và danh mục mới): các giá trị tương ứng của danh mục mới so với danh mục cũ hiện đang sử dụng.

- Làm sạch dữ liệu trong CSDL: Xây dựng 1 chức năng gắn vào trong chương trình hoặc 1 hàm trong database cho phép xoá tất cả dữ liệu hiện tại đưa CSDL về trạng thái ban đầu.

- Cập nhật danh mục: Cập nhật vào chương trình các giá trị đã định nghĩa của danh mục.

- Xây dựng chức năng chuyển đổi dữ liệu đầu kỳ (chuyển đổi phông, chuyển đổi dữ liệu).

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, bổ sung số liệu: tiến hành kiểm tra, và hiệu chỉnh, bổ sung số liệu đã nhập vào.

## Yêu cầu về giải pháp công nghệ

- Để đáp ứng các yêu cầu về chức năng, phi chức năng theo quy định, yêu cầu phát triển phần mềm trên nền tảng công nghệ sau:

| STT | Khái niệm công nghệ | Công nghệ sử dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Core DBMS | PostgreSQL, MS SQL Server. |
| 2 | Phát triển ứng dụng Web | HTML5, Javascript (Angular JS/React), Web được phát triển bởi Java/.NET, Microservices, Queue/Caching, Webservice/API… |
| 3 | Phát triển ứng dụng Mobile App | iOS/Android native app |

- Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc SoA để có thể mở rộng, chia sẻ các services cho các hệ thống khác.

## Yêu cầu về an toàn, bảo mật thông tin

Hệ thống dự kiến sẽ được triển khai tâp trung tại trung tâm dữ liệu của thành phố nên hầu hết các tiêu chuẩn về an toàn, bảo mật thông tin tại trung tâm hiện tại đều đã đáp ứng các hướng dẫn, yêu cầu về an toàn bảo mật thông tin được nêu trong Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin Truyền thông về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 2. Các yêu cầu kỹ thuật đã đáp ứng bao gồm như sau:

Yêu cầu kỹ thuật:

- An toàn hạ tầng mạng:

- Có phân vùng hạ tầng mạng thành các vùng mạng khác nhau tùy theo yêu cầu, mục đích sử dụng;

- Có phương án sử dụng thiết bị có chức năng tường lửa để ngăn chặn truy cập trái phép giữa các vùng mạng với mạng Internet;

- Có cơ chế xác thực và mã hóa khi sử dụng mạng không dây (nếu có);

- Có phương án xác thực tài khoản quản trị trên các thiết bị mạng quan trọng;

- Có phương án quản trị các thiết bị từ xa (nếu có) thông qua các giao thức hỗ trợ mã hóa;

- An toàn máy chủ:

- Có sử dụng phần mềm phòng, chống mã độc trên máy chủ và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản mới hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới cho phần mềm này;

- Có cơ chế xác thực bằng mật khẩu bảo đảm độ phức tạp cần thiết, yêu cầu thay đổi mật khẩu định kỳ theo quy định của tổ chức và có cơ chế phòng chống dò quét mật khẩu; Các thông tin xác thực phải được lưu trữ trên hệ thống dưới dạng mã hóa;

- Có phương án vô hiệu hóa các tài khoản mặc định hoặc không hoạt động trên hệ thống; vô hiệu hóa các dịch vụ, phần mềm không sử dụng trên máy chủ;

- Có ghi nhật ký hệ thống đối với hoạt động truy cập, quản trị máy chủ;

- Có thiết lập cơ chế cập nhật bản vá điểm yếu an toàn thông tin cho hệ điều hành và các dịch vụ hệ thống trên máy chủ;

- An toàn ứng dụng:

- Có thiết lập yêu cầu bảo đảm mật khẩu trên ứng dụng đủ độ phức tạp cần thiết để hạn chế tấn công dò quét mật khẩu; các thông tin xác thực phải được lưu trữ dưới dạng mã hóa;

- Có thiết lập yêu cầu ghi nhật ký truy cập, lỗi phát sinh;

- Không sử dụng kết nối mạng không mã hóa trong việc quản trị ứng dụng từ xa.

- An toàn dữ liệu: Có phương án sử dụng hệ thống hoặc phương tiện lưu trữ độc lập để sao lưu dự phòng các dữ liệu quan trọng trên máy chủ. Việc sao lưu được thực hiện định kỳ theo quy định của tổ chức.

Yêu cầu quản lý:

- Chính sách chung:

- Có chính sách an toàn thông tin cho người sử dụng bao gồm các nội dung: chính sách truy cập và sử dụng mạng và tài nguyên trên Internet; truy cập và sử dụng ứng dụng;

- Có chính sách an toàn thông tin cho người quản trị, vận hành hệ thống bao gồm nhưng không giới hạn bởi chính sách quản lý an toàn hạ tầng mạng, an toàn máy chủ, an toàn ứng dụng và an toàn dữ liệu;

- Tổ chức, nhân sự: Có quy trình, thủ tục để cấp phát, loại bỏ tài khoản, quyền truy cập của cán bộ mới tham gia sử dụng hệ thống, cán bộ thay đổi nhiệm vụ hoặc cán bộ ngừng sử dụng hệ thống;

- Quản lý thiết kế, xây dựng:

- Có tài liệu thiết kế, mô tả về các phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin;

- Có phương án kiểm tra, xác minh hệ thống được triển khai tuân thủ theo đúng tài liệu thiết kế và yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin trước khi nghiệm thu, bàn giao;

- Có hồ sơ cấp độ được thẩm định, phê duyệt bởi đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin;

- Quản lý vận hành:

- Có quy trình quản lý, vận hành hệ thống phù hợp yêu cầu kỹ thuật cơ bản; quản lý sự thay đổi, di chuyển hệ thống; kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ hệ thống;

- Có phương án ứng cứu sự cố trong tình huống xảy ra sự cố an toàn thông tin;

- Kiểm tra, đánh giá và quản lý rủi ro:

- Có phương án định kỳ 02 năm hoặc đột xuất khi cần thiết thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin theo quy định của pháp luật;

- Việc kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và đánh giá rủi ro phải do đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin thực hiện hoặc thuê ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật.

## Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi xử lý logic trong dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào

Lỗi cú pháp lập trình: hệ thống được thiết kế có cơ chế thông báo lỗi thân thiện với người sử dụng, thiết kế phần mềm sử dụng cơ chế bắt lỗi hướng đối tượng (exception handling). Hệ thống có cơ chế thông báo với các lỗi do người sử dụng, thông báo lỗi cần chỉ được ra nguyên nhân, phương pháp khắc phục ngay lập tức, hoặc chỉ ra nơi nào có thể tìm được ra hướng dẫn khắc phục lỗi. Hầu hết các hệ quản trị CSDL và các ngôn ngữ lập trình (VB, C#, Java...) đều cung cấp khả năng bắt và xử lý lỗi thông dụng và trực quan (try… catch... finally).

Lỗi xử lý logic trong dữ liệu: khác với lỗi cú pháp, lỗi logic đòi hỏi phải có quy trình kiểm thử để đảm bảo kết quả sau khi xử lý bởi hệ thống là đúng đắn, lỗi logic thường không có báo lỗi nhưng sẽ đưa ra kết quả sai, do vậy tìm hiểu đúng quy trình và nắm chắc nghiệp vụ sẽ đảm bảo không phát sinh lỗi logic.

Lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào: hệ thống được thiết kế sử dụng các control đặc thù để hạn chế tối đa khả năng nhập liệu sai hoặc lỗi. Ví dụ: sử dụng control “Validate Input Fieldˮ để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin Textbox, kiểm tra không được bỏ trống, sử dụng control “radNumericTextboxˮ để kiểm soát nhập liệu kiểu số, sử dụng control “radDateInputˮ để nhập liệu kiểu ngày tháng năm theo định dạng “dd/mm/yyyy”...

## Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình

- Mỹ thuật:

- Nhất quán các thuật ngữ, cấu trúc chức năng ... trong toàn bộ phần mềm.

- Có tính mở, thuận tiện cho việc bảo trì, phát triển.

- Quản trị hệ thống đơn giản và mạnh mẽ cho người điều hành trong việc thêm bớt user, cấp phát quyền, quản trị theo nhóm...

- Cung cấp các tiện ích phục vụ cho người sử dụng.

- Phù hợp quy trình làm việc thực tế.

- Hỗ trợ khả năng phân quyền chi tiết chức năng người dùng. Việc phân quyền do quản trị hệ thống đảm nhận.

- Các thông tin được lưu trữ trong thời gian dài.

- Về kỹ thuật:

- Ứng dụng desktop và web được viết bằng bằng ngôn ngữ mạnh, được hỗ trợ bởi các công cụ phát triển mạnh và bảo trì đơn giản.

- Bộ mã tiếng Việt và font chữ: Sử dụng bộ mã ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001.

## Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6

Hệ thống được thiết kế và xây dựng phải đảm bảo tương thích và sẵn sàng với với IPv6 nếu hoạt động trên môi trường Internet.

## Yêu cầu về năng lực của cán bộ tham gia xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm

Để đảm bảo đáp ứng việc xây dựng hệ thống phần mềm theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật thì yêu cầu năng lực của cán bộ tham gia xây dựng, phát triển, nâng cấp mở rộng phần mềm cần phải có các kỹ năng sau:

| TT | Kỹ năng | Điểm đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kỹ năng lập trình |  |
|  | HTML5 | 5 |
|  | Javascript (AngularJS hoặc React) | 5 |
|  | Java | 5 |
|  | C# | 5 |
|  | XML | 5 |
|  | iOS mobile native app | 5 |
|  | Android mobile native app | 5 |
|  | Database (PostGreSQL 9.x, SQL Server 2012/2018, Oracle 12, MySQL…) | 5 |
|  | Microservice/SoA | 5 |
|  | Big Data | 5 |
|  | Queue/Caching | 5 |
|  | Webservice/API | 5 |
| 2 | Kiến thức phần mềm |  |
|  | Arc Gis | 3 |
|  | Arc SDE | 3 |
|  | AutoCad | 3 |
|  | MapInfo | 3 |
|  | Micro Station | 3 |
|  | Crystal Report | 3 |
|  | Web browser (IE, Firefox, Chrome) | 5 |
|  | Illustrator | 3 |
|  | Photoshop | 3 |
|  | Firework | 3 |
|  | IIS | 3 |
|  | Apache | 3 |
|  | MS Word | 3 |
|  | MS Excel | 3 |
|  | Open Office | 3 |
|  | MS Access | 3 |
|  | Visio | 3 |
|  | MS Project | 3 |
|  | Linux | 3 |
|  | Unix | 3 |
|  | Windows Server | 3 |
|  | Windows Client (7, 8, 10) | 3 |
|  | LAN | 3 |
|  | WAN | 3 |
|  | Internet | 3 |
|  | Intranet | 3 |
| 3 | Hiểu biết về quy trình và kinh nghiệp thực tế |  |
|  | Có áp dụng qui trình phát triển phần mềm theo mẫu RUP và có hiểu biết về RUP hoặc quy trình phát triển phần mềm tương đương | 5 |
|  | Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự (application experiences) | 5 |
|  | Có kinh nghiệm về hướng đối tượng (Object Oriented) | 5 |
|  | Có khả năng lãnh đạo nhóm | 5 |
|  | Có tính cách năng động | 5 |

## Yêu cầu chi tiết về việc đào tạo hướng dẫn sử dụng; triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao

### Yêu cầu triển khai, cài đặt phần mềm

Phạm vi triển khai: Triển khai hệ thống, cấu hình, cài đặt đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định.

Mục đích:

- Lập kế hoạch và làm công tác chuẩn bị chu đáo để công tác triển khai thu được hiệu quả cao nhất.

- Phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và các đơn vị thụ hưởng phần mềm, công ty cung cấp phần mềm để thực hiện đúng kế hoạch được phê duyệt.

- Thực hiện nghiêm túc sự trao đổi thông tin giữa nhà cung cấp phần mềm và đơn vị sử dụng để có những thông tin bổ ích phục vụ cho việc đáp ứng các yêu cầu của người dùng sau này.

- Cấu hình hệ thống, cài đặt phần mềm.

Kết quả đạt được: Cài đặt phần mềm lên máy chủ đảm bảo phần mềm phải hoạt động được ngay sau khi nhân viên kỹ thuật của Công ty triển khai rời đơn vị.

- Nội dung công việc triển khai tại đơn vị:

- Kiểm tra hạ tầng;

- Cấu hình hệ thống phần mềm;

- Hiệu chỉnh giao diện;

- Thu thập ý kiến đóng góp trong quá trình đào tạo tại chổ và chuyển giao công nghệ tại chỗ;

- Hỗ trợ vận hành thử nghiệm các phân hệ;

- Thu thập ý kiến đóng góp trong quá trình vận hành;

- Báo cáo vận hành thử nghiệm.

### Tổ chức đào tạo chuyển giao công nghệ, đào tạo hướng dẫn người sử dụng

- Nhà thầu thi công sẽ lập kế hoạch đào tạo cho các đối tượng do Chủ đầu tư cung cấp danh sách các người sử dụng hệ thống;

- Nhà thầu sẽ cung cấp nội dung và tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các đối tượng tham gia đào tạo;

- Hình thức đào tạo: tập trung

- Phạm vi đào tạo:

- Thực hiện việc chuyển giao phần mềm và hướng dẫn sử dụng tập trung;

- Họp thống nhất tiến độ triển khai đào tạo, chuyển giao;

- Chuẩn bị và cung cấp đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng;

- Chuẩn bị phòng học, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo (máy tính, máy in, projector…);

- Thực hiện hướng dẫn sử dụng phần mềm.

- Đối tượng đào tạo:

- Quản trị hệ thống phần mềm

- Cán bộ người sử dụng

Địa điểm đào tạo: tập trung.

Đào tạo cán bộ quản trị hệ thống:

- Nội dung:

- Mô hình nghiệp vụ;

- Sơ đồ dòng lưu chuyển dữ liệu;

- Các chức năng sử dụng của các phân hệ;

- Chức năng thiết lập mẫu báo cáo;

- Kết nối và vận hành kỹ thuật giữa các phân hệ;

- Tài liệu phân tích thiết kế;

- Mô hình cài đặt vật lý của CSDL;

- Cách thức quản trị mã nguồn;

- Kỹ thuật quản trị hệ thống phần mềm.

- Yêu cầu:

- Nắm vững các hồ sơ liên quan đến hệ thống phần mềm;

- Nắm vững tổ chức CSDL;

- Nắm vững các qui trình quản lý, qui trình vận hành của phần mềm;

- Có thể hỗ trợ được cho người sử dụng cuối;

- Có thể quản trị được các yêu cầu thay đổi hay các yêu cầu mới đối với từng phân hệ hay toàn bộ hệ thống.

- Đào tạo cán bộ người sử dụng:

- Nội dung:

- Quy trình luân chuyển và xử lý nghiệp vụ;

- Các chức năng thao tác cơ bản của phần mềm;

- Quy tắc cập nhật dữ liệu, xử lý dữ liệu;

- Quy tắc xử lý thông tin và khai thác thông tin;

- Tìm kiếm, báo cáo và tổng hợp trên các mẫu biểu;

- Cài đặt và xử lý lỗi kỹ thuật;

- Khai thác thông tin;

- Thực hành trực tiếp trên máy tính;

- Thực hành trên số liệu thực tế;

- Chuyển giao mô hình thực tế.

- Yêu cầu:

- Hiểu biết đầy đủ về tất cả các chức năng của phần mềm có liên quan;

- Sử dụng thành thạo phần mềm;

- Biết cách tuân thủ các qui tắc sử dụng;

- Biết cách sử dụng hướng dẫn trực tuyến.

### Tài liệu bàn giao

Nhà thầu thi công có trách nhiệm bàn giao:

- Các tài liệu của từng giai đoạn trong quá trình xây dựng, phát triển hoặc nâng cấp, mở rộng phần mềm theo nội dung hợp đồng đã ký kết;

- Bộ chương trình cài đặt phần mềm;

- Mã nguồn thực thi của chương trình;

- Tài liệu đặc tả chức năng;

- Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống;

- Các tài liệu hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành; tài liệu phục vụ đào tạo người sử dụng, quản trị, vận hành; tài liệu quy trình bảo trì (nếu có); hướng dẫn về kỹ thuật và tiêu chuẩn, quy chuẩn (nếu có).

- Tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối theo quy định (nếu có).

## Yêu cầu về bảo hành, bảo trì

### Yêu cầu về triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm

Hệ thống sau khi đầu tư đưa vào vận hành cần được tổ chức triển khai, vận hành và duy trì.

Đơn vị quản trị, vận hành hệ thống: Chủ đầu tư

Đơn vị thi công:

- Tổ chức chuyển giao công nghệ hệ thống;

- Tổ chức đào tạo quản trị, vận hành;

- Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hệ thống định kỳ.

- Bảo hành hệ thống

### Yêu cầu về bảo hành và bảo trì

#### Bảo hành

Việc bảo hành sản phẩm của dự án tối thiểu là 12 tháng tính từ ngày Chủ đầu tư ký kết Biên bản nghiệm thu toàn bộ sản phẩm.

Các đơn vị cung cấp sản phẩm/dịch vụ cần phải đề xuất giải pháp cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng. Một số yêu cầu về bảo hành cần như sau:

- Các sản phẩm cần được bảo hành tại đơn vị sử dụng ít nhất 01 (một) năm;

- Các đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ cần có trung tâm bảo hành trên lãnh thổ Việt Nam;

- Các đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ cần phải có cam kết chi tiết về thời gian bảo hành như sau: cam kết có mặt tại trụ sở, nơi có sự cố (trong trường hợp không thể giải quyết từ xa) trong vòng 12 giờ làm việc khi nhận được yêu cầu về sự cố kỹ thuật;

- Các đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ cần phải luôn có đội ngũ kỹ thuật riêng của mình để thực hiện việc bảo hành (có cung cấp số điện thoại nóng, group trực tuyến để liên hệ);

- Các đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ cần cam kết huy động nguồn nhân lực phù hợp nơi khắc phục sự cố trong vòng 48 tiếng khi cần thiết;

- Thời gian hỗ trợ kỹ thuật: Thực hiện theo yêu cầu của chủ đầu tư và điều kiện trong hợp đồng.

#### Bảo trì

Sản phẩm của dự án ứng dụng công nghệ thông tin sau khi hết hạn bảo hành phải được bảo trì để vận hành, khai thác lâu dài;

Chủ đầu tư tổ chức thực hiện bảo trì sản phẩm của dự án theo quy trình dịch vụ bảo trì do đơn vị thi công cung cấp;

Chủ đầu tư lập dự toán kinh phí bảo trì và tổng hợp chung vào dự toán chi hoạt động hàng năm của đơn vị;

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện quy trình bảo trì theo quy định.

## Yêu cầu về môi trường vận hành hệ thống

| STT | Nội dung | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Phần mềm máy chủ | - Hệ điều hành: MS Windows Server 2012/2016 hoặc mã nguồn mở - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MS SQL Server 2012/2016, hoặc mã nguồn mở |
| 2 | - Phần mềm Máy trạm | - Hệ điều hành: Windows 8.1/10 - Trình duyệt web IE9 trở lên/Chrome 51.x/Firefox 47.x |
| 3 | - Mobile App | - iOS/Android |

## Yêu cầu về hạ tầng triển khai

### Hệ thống máy chủ

Để hệ thống phần mềm sử dụng được hoạt động tốt và đạt hiệu quả cao, hệ thống máy chủ được bố trí cần đáp ứng các yêu cầu sau:

| TT | Máy chủ | Cấu hình |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy chủ web | - Hệ điều hành (OS): MS Windows Server 2012/2016 trở lên. - Tốc độ (CPU): 2.4 GHz trở lên - Bộ nhớ chính (RAM): tối thiểu 24 GB - Ổ cứng (HDD): còn trống 500 GB trở lên |
| 2 | Máy chủ dịch vụ | - Hệ điều hành (OS): MS Windows Server 2012/2016 trở lên. - Tốc độ (CPU): 2.4 GHz trở lên - Bộ nhớ chính (RAM): tối thiểu 24 GB - Ổ cứng (HDD): còn trống 500 GB trở lên |
| 3 | Máy chủ quản lý lưu trữ file | - Hệ điều hành (OS): MS Windows Server 2012/2016 trở lên. - Tốc độ (CPU): 2.4 GHz trở lên - Bộ nhớ chính (RAM): tối thiểu 24 GB - Ổ cứng (HDD): còn trống 1TB trở lên |
| 4 | Máy chủ Database | - Hệ điều hành (OS): MS Windows Server 2012/2016 trở lên. - Tốc độ (CPU): 2.4 GHz trở lên - Bộ nhớ chính (RAM): tối thiểu 48 GB - Ổ cứng (HDD): còn trống 500 GB trở lên |

### Hệ thống mạng và thiết bị ngoại vi

Sau đây là các yêu cầu về hạ tầng triển khai liên quan đến hệ thống mạng và thiết bị ngoại vi cần chuẩn bị để triển khai hệ thống:

Mạng, truyền thông:

- Hệ thống mạng nội bộ (LAN) kết nối các máy tham gia vận hành hệ thống tại đơn vị.

- Hệ thống mạng diện rộng (WAN) kết nối các đơn vị trong hệ thống.

- Ngoài ra để hệ thống có thể vận hành liên tục 7 ngày trong 1 tuần và 24 giờ trong 1 ngày thì cần có thêm 1 số điều kiện:

- Nên sử dụng hệ thống cluster để tăng cường khả năng cung cấp và phục vụ các người dùng cuối và giảm thiểu sự ngưng hoạt động hệ thống ngoài ý muốn do lỗi, hay crash hệ thống.

- Có hệ thống an toàn bảo mật tốt.

- Các máy chủ được làm lạnh tốt trong quá trình hoạt động.

Hệ thống nguồn điện được đảm bảo cung cấp 24/7 cho hệ thống. Nên có thêm nguồn điện dự phòng và tự động chuyển đổi sang hệ thống này khi có sự cố mất điện.

# THUYẾT MINH ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN

## Thông tin tổng quan hệ thống thông tin

### Thông tin Chủ quản hệ thống thông tin

- Tên tổ chức: Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

- Quyết định thành lập: số 77/QĐ-UBND ngày 28/2/1989 của UBND thành phố về việc hợp nhất Ủy ban Xây dựng cơ bản và Sở Xây dựng thành một tổ chức mới lấy tên là Sở Xây dựng.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 20/1/2010 và Quyết định số 5305/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND thành phố.

- Người đại diện: Trần Hoàng Quân 	Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: 60 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (028) 3932 5945 - (028) 3932 6214

- Email: sxd@tphcm.gov.vn

### Thông tin Đơn vị vận hành

- Tên tổ chức: Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

- Quyết định thành lập: số 77/QĐ-UBND ngày 28/2/1989 của UBND thành phố về việc hợp nhất Ủy ban Xây dựng cơ bản và Sở Xây dựng thành một tổ chức mới lấy tên là Sở Xây dựng.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 20/1/2010 và Quyết định số 5305/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND thành phố.

- Người đại diện: Trần Hoàng Quân 	Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: 60 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (028) 3932 5945 - (028) 3932 6214

- Email: sxd@tphcm.gov.vn

### Mô tả phạm vi, quy mô của hệ thống

- Phạm vi: Sở Xây dựng

- Quy mô đầu tư:

- Đầu tư bổ sung mới:

- Phần mềm Quản lý tài sản.

- Phần mềm Quản lý tiền lương.

- Phần mềm Quản lý giao việc.

- Phần mềm Pháp chế xây dựng.

- Phần mềm Quản lý vật liệu xây dựng.

- Phần mềm Quản lý nhân sự.

- Phần mềm Thanh tra Sở.

- Phần mềm Quản lý hạ tầng.

- Phần mềm Quản lý Chứng chỉ môi giới bất động sản.

- App mobile khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo của phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp

- Nâng cấp phần mềm:

- Nâng cấp phần mềm cấp phép xây dựng bổ sung chức năng Quản lý thông tin quận, huyện.

- Nâng cấp phần mềm Quản lý dự án

- Bổ sung tính năng quản lý Thẩm định giá bán nhà ở xã hội

- Bổ sung tính năng quản lý hồ sơ dự án điện tử giúp tạo mô hình chuẩn liên thông giữa các phòng ban, rút ngắn thời gian xử lý TTHC liên quan đến các dự án nhà ở thương mại

- Bổ sung thêm tính năng quản lý nhà ở tái định cư, nhà ở nông thôn, chuyển nhượng dự án BĐS

- Chuyển giao quản trị và hướng dẫn khai thác sử dụng mỗi phần mềm cho người dùng

- Mô tả cấu trúc của hệ thống

Hệ thống sẽ được cài đặt tại Trung tâm dữ liệu Thành phố. Trung tâm dữ liệu thành phố được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 (Quyết định số 332/QĐ-STTTT ngày 28/10/2020).

## Thuyết minh cấp độ đề xuất

### Các hệ thống thông tin và cấp độ đề xuất tương ứng

Hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của tổ chức bao gồm các hệ thống thành phần với cấp độ đề xuất tương ứng, bao gồm:

| STT | Hệ thống | Hệ thống thông tin | Cấp độ đề xuất | Căn cứ đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phần mềm Quản lý tài sản | CSDL quản lý tài sản | 2 | Khoản 2, Điều 8, Nghị định 85/2016/NĐ-CP |
|  | Phần mềm Quản lý tiền lương | CSDL quản lý tiền lương |  |  |
|  | Phần mềm Quản lý giao việc | CSDL quản lý giao việc |  |  |
|  | Phần mềm Pháp chế xây dựng | CSDL pháp chế xây dựng |  |  |
|  | Phần mềm Quản lý vật liệu xây dựng | CSDL quản lý vật liệu xây dựng |  |  |
|  | Phần mềm Quản lý nhân sự | CSDL quản lý nhân sự |  |  |
|  | Phần mềm Thanh tra Sở | CSDL Thanh tra Sở |  |  |
|  | Phần mềm Quản lý hạ tầng | CSDL quản lý hạ tầng |  |  |
|  | Phần mềm Quản lý Chứng chỉ môi giới bất động sản | CSDL quản lý Chứng chỉ môi giới bất động sản |  |  |
|  | App mobile khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo của phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp | CSDL khai thác, tra cứu, tổng hợp báo cáo của phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp |  |  |
|  | Phần mềm cấp phép xây dựng (nâng cấp) | CSDL cấp phép xây dựng |  |  |
|  | Phần mềm Quản lý dự án (nâng cấp) | CSDL quản lý dự án |  |  |

### Thuyết minh phương án đảm bảo an toàn thông tin

Phương án an toàn thông tin về quản lý

        - Mục tiêu, nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin

Xây dựng nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin giúp người sử dụng hiểu rõ vai trò của người sử dụng khi sử dụng các chức năng của các Phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác quản lý kế hoạch, tài chính và dự án xây dựng. Tuân thủ các nguyên tắc đặt ra

        - Trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin

Đơn vị chuyên trách (sẽ chỉ định khi hệ thống đưa vào vận hành) có nhiệm vụ:

- Phổ biến, cập nhật các quy định về an toàn thông tin cho tất cả cá nhân trong tổ chức tối thiểu mỗi năm một lần.

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an toàn thông tin đối với cá nhân, bộ phận trực thuộc tối thiểu mỗi năm một lần.

- Áp dụng các biện pháp xử lý kỷ luật đối với cá nhân, bộ phận vi phạm quy định an toàn thông tin theo quy định của pháp luật và quy định của tổ chức.

- Xác định trách nhiệm của cá nhân khi chấm dứt hoặc thay đổi công việc.

- Yêu cầu cá nhân bàn giao lại tài sản công nghệ thông tin.

- Thu hồi ngay quyền truy cập hệ thống thông tin của cá nhân nghỉ việc.

- Thay đổi kịp thời quyền truy cập hệ thống thông tin của cá nhân thay đổi công việc bảo đảm nguyên tắc quyền vừa đủ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Rà soát, kiểm tra đối chiếu định kỳ tối thiểu sáu tháng một lần giữa bộ phận quản lý nhân sự và bộ phận quản lý cấp phát, thu hồi quyền truy cập hệ thống thông tin

        - Phạm vi chính sách an toàn thông tin

Áp dụng đối với tất cả các nhân sự sử dụng hệ thống

        - Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin

Tổ chức quản lý về an toàn thông tin, hỗ trợ điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin:

- Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông

- Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

- Số điện thoại: 38.23.3717 máy nhánh 111

- Email: cntt@tphcm.gov.vn

- Website: https://hotro.tphcm.gov.vn/

        - Đảm bảo nguồn nhân lực

Tổ chức tuyển dụng và phân công nhiệm vụ như sau:

- Xác định trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn thông tin của vị trí cần tuyển dụng hoặc phân công.

- Xem xét, đánh giá tư cách đạo đức, trình độ chuyên môn thông qua lý lịch, lý lịch tư pháp trước khi phân công nhân sự làm việc tại các vị trí quan trọng của hệ thống thông tin như: vận hành hệ thống thông tin hoặc quản trị hệ thống thông tin.

- Yêu cầu người được tuyển dụng cam kết bảo mật thông tin bằng văn bản riêng hoặc cam kết trong hợp đồng lao động. Cam kết này phải bao gồm các Điều Khoản về trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin trong và sau khi làm việc tại tổ chức.

- Đào tạo, phổ biến các quy định của tổ chức về an toàn thông tin đối với nhân sự mới tuyển dụng.

        - Sao lưu dự phòng

Tổ chức thực hiện sao lưu dự phòng bảo đảm an toàn dữ liệu như sau:

- Lập danh sách hệ thống thông tin theo mức độ quan trọng cần được sao lưu, kèm theo thời gian lưu trữ, định kỳ sao lưu, phương pháp sao lưu và thời gian kiểm tra phục hồi hệ thống từ dữ liệu sao lưu.

- Dữ liệu của các hệ thống thông tin phải tự động sao lưu phù hợp với tần suất thay đổi của dữ liệu và bảo đảm nguyên tắc dữ liệu phát sinh phải được sao lưu trong vòng 24 giờ. Dữ liệu sao lưu phải được lưu trữ ra phương tiện lưu trữ ngoài (như băng từ, đĩa cứng, đĩa quang hoặc phương tiện lưu trữ khác) và cất giữ, bảo quản an toàn tách rời với khu vực lắp đặt hệ thống thông tin nguồn.

- Phải kiểm tra, phục hồi dữ liệu sao lưu từ phương tiện lưu trữ ngoài tối thiểu sáu tháng một lần.

# DỰ TOÁN CHI TIẾT

## Cơ sở pháp lý

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về Việc hướng dẫn xây dựng thang bảng lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin Truyền thông về Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông về Công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước. Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin Truyền thông về Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

Quyết định số 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình triển khai Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh đến năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 626/KH-UBND ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thõng minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình chuyến đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-SXD-PTĐT ngày 08/8/2019 của Sở Xây dựng về ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” tại Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 854/QĐ-SXD-PTĐT ngày 08/7/2021 của Sở Xây dựng về ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh từ nay đến năm 2025 tại Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1798/QĐ-SXD-VP ngày 31/12/2021 của Sở Xây dựng về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho Văn phòng cơ quan Sở xây dựng;

Căn cứ Công văn số 1065/UBND-KT ngày 08/04/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện các hạng mục, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin đã được giao dự toán năm 2022;

Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin Truyền thông về Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.

## Tổng hợp dự toán

| STT | Nội dung | Dự toán kinh phí |  |  | Kế hoạch phân bổ vốn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng dự toán | Vốn NSNN | Vốn khác | Năm 2022 |
| I | Chi phí xây lắp | 0 | 100% | 0 | 0 |
| II | Chi phí thiết bị | 8.951.918.130 | 100% | 0 | 8.951.918.130 |
| III | Chi phí quản lý | 170.278.428 | 100% | 0 | 170.278.428 |
| IV | Chi phí tư vấn | 601.720.473 | 100% | 0 | 601.720.473 |
| V | Chi phí khác có liên quan | 202.893.942 | 100% | 0 | 202.893.942 |
| VI | Chi phí dự phòng | 52.189.027 | 100% | 0 | 52.189.027 |
|  | Tổng cộng | 9.979.000.000 | 100% | 0 | 9.979.000.000 |

## Dự toán chi tiết

ĐVT: VNĐ

| STT | Nội dung | SL | Đơn giá | Thành tiền trước thuế | Thuế VAT | Dự toán kinh phí |  |  | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tổng dự toán | Vốn NSNN | Vốn khác |  |
| I | CHI PHÍ XÂY LẮP (Gxl) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| II | CHI PHÍ THIẾT BỊ (Gtb) |  |  | 8.951.918.130 | 0 | 8.951.918.130 | 100% | 0 |  |
| 1.1 | Chi phí phần cứng (Gpc) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Sử dụng hạ tầng trung tâm dữ liệu của TP.HCM |
| 1.2 | Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ (Gpm) | 1 | 8.951.918.130 | 8.951.918.130 | 0 | 8.951.918.130 |  |  |  |
|  | Chi phí xây dựng phần mềm | 1 | 8.704.903.099 | 8.704.903.099 | 0 | 8.704.903.099 |  |  | Xem chi tiết tại Phụ lục đính kèm |
|  | Chi phí chuyển giao phần mềm | 1 | 247.015.031 | 247.015.031 | 0 | 247.015.031 |  |  | Quyết định số 2331/QĐ-BTTTT về công bố định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin Xem chi tiết tại Phụ lục 03 |
| III | CHI PHÍ QUẢN LÝ (Gql) |  |  | 157.665.211 | 12.613.217 | 170.278.428 | 100% | 0 |  |
| 1 | Chi phí quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (thuê tư vấn) |  |  | 157.665.211 | 12.613.217 | 170.278.428 |  |  | Căn cứ: Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT, Bảng số quản lý Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 (giảm thuế VAT) |
| IV | CHI PHÍ TƯ VẤN (Gtv) |  |  | 557.148.585 | 44.571.888 | 601.720.473 | 100% | 0 |  |
| 1 | Chi phí lập đề cương và dự toán chi tiết |  |  | 317.112.748 | 25.369.020 | 342.481.768 |  |  | - Căn cứ: Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT, Bảng số 2 Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 (giảm thuế VAT) |
| 1.1 | Chi phí phần cứng (Gpc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - Cách tính đơn giá: 0,992% x Gpc |
| 1.2 | Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ (Gpm) | 1 | 317.112.748 | 317.112.748 | 25.369.020 | 342.481.768 |  |  | - Cách tính đơn giá: 3,542% x Gpm |
| 2 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu |  |  | 34.751.346 | 2.780.108 | 37.531.454 |  |  | - Căn cứ: Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT, Bảng số 8 - Tối thiểu không nhỏ hơn 5.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 (giảm thuế VAT) |
| 2.1 | Chi phí phần cứng (Gpc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - Cách tính đơn giá: 0,283% x Gpc |
| 2.2 | Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ (Gpm) | 1 | 34.751.346 | 34.751.346 | 2.780.108 | 37.531.454 |  |  | - Cách tính đơn giá: 0,388% x Gpm |
| 3 | Chi phí giám sát |  |  | 181.795.553 | 14.543.644 | 196.339.197 |  |  | - Căn cứ: Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT, Bảng số 9 - Tối thiểu không nhỏ hơn 10.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 (giảm thuế VAT) |
| 3.1 | Chi phí phần cứng (Gpc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - Cách tính đơn giá: 0,718% x Gpc |
| 3.2 | Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ (Gpm) | 1 | 181.795.553 | 181.795.553 | 14.543.644 | 196.339.197 |  |  | - Cách tính đơn giá: 2,031% x Gpm |
| 4 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu | 1 | 4.475.959 | 4.475.959 | 358.077 | 4.834.036 |  |  | - Căn cứ: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Điều 9 Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 (giảm thuế VAT) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cách tính đơn giá: 0,05% x Gtb |
| 5 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 1 | 4.475.959 | 4.475.959 | 358.077 | 4.834.036 |  |  | - Căn cứ: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Điều 9 Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 (giảm thuế VAT) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cách tính đơn giá: 0,05% x Gtb |
| 6 | Chi phí thẩm tra Đề cương vá dự toán chi tiết | 1 | 14.537.020 | 14.537.020 | 1.162.962 | 15.699.982 |  |  | - Căn cứ: Quyết đính 1688/QĐ-BTTTT, Điều 9 Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 (giảm thuế VAT) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cách tính đơn giá: 0,1624% x Gtb |
| V | CHI PHÍ KHÁC CÓ LIÊN QUAN (Gk) |  |  | 190.893.942 | 12.000.000 | 202.893.942 | 100% | 0 |  |
| 1 | Kiểm thử phần mềm | 1 | 150.000.000 | 150.000.000 | 12.000.000 | 162.000.000 |  |  | - Theo báo giá thị trường Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 (giảm thuế VAT) |
| 1 | Lệ phí thẩm định dự án | 1 | 1.896.010 | 1.896.010 | 0 | 1.896.010 |  |  | - Căn cứ: Thông tư số 209/2016/TT-BTC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cách tính đơn giá: 0,019% x TMĐT |
| 2 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 1 | 38.997.932 | 38.997.932 | 0 | 38.997.932 |  |  | - Căn cứ: Thông tư số 10/2020/TT-BTC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cách tính đơn giá: 0,391% x TMĐT (sau khi loại trừ chi phí dự phòng). Căn cứ TT 10/2020/TT-BTC |
| VI | CHI PHÍ DỰ PHÒNG (Gdp) |  |  | 52.189.027 | 0 | 52.189.027 | 100% | 0 | - Căn cứ: Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT |
|  | TỔNG CỘNG (I + II + III + IV + V + VI) |  |  | 9.909.814.895 | 69.185.105 | 9.979.000.000 | 100% | 0 |  |

# DỰ KIẾN CÁC MỐC THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

## Dự kiến các mốc thời gian thực hiện

| STT | Nội dung công việc | Mô tả | Dự kiến thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập và phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết | Hoàn thành việc lập, phê duyệt | Quý III/2022 |
| 2 | Lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. | Quý III/2022 |
| 3 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu | Tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu thực hiện. | Quý III/2022 |
| 4 | Tiến hành triển khai | Nhà thầu thực hiện việc xây dựng và triển khai phần mềm. | Quý III-IV/2022 |
| 5 | Khai thác vận hành hệ thống | Đưa vào khai thác vận hành chính thức. | Quý IV/2022 |

## Dự kiến tiến độ thực hiện

| STT | Công việc | Thời gian thực hiện dự kiến (ngày) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết | 03 |  |  |  |  |
| 2 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Triển khai thực hiện hợp đồng |  |  | 150 |  |  |
| 4 | Hoàn thành, nghiệm thu |  |  |  | 05 |  |
| 5 | Dự phòng |  |  |  |  | 02 |
| Tổng thời gian thực hiện |  | 180 ngày |  |  |  |  |

# PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN, ĐƯA VÀO VẬN HÀNH, KHAI THÁC

## Xác định mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan

### Chủ đầu tư

Chịu trách nhiệm về quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kể từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư cho đến khi kết thúc đầu tư, nghiệm thu, bàn giao đưa sản phẩm của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác sử dụng bảo đảm hiệu quả, khả thi và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư xác nhận hoàn thành bảo hành sản phẩm của hoạt động ứng dụng CNTT cho nhà thầu.

### Nhà thầu thi công

Xây dựng và triển khai phần mềm đáp ứng các yêu cầu theo hợp đồng;

Đảm bảo tiến độ thi công;

Đảm bảo chất lượng hoạt động ứng dụng CNTT;

Bảo hành công trình theo thời gian quy định;

Tổ chức khắc phục, sửa chữa, thay thế ngay sau khi có yêu cầu của chủ đầu tư, đơn vị quản lý, sử dụng sản phẩm của hoạt động ứng dụng CNTT và phải chịu mọi phí tổn khắc phục, sửa chữa, thay thế;

Từ chối bảo hành trong các trường hợp: Hư hỏng không phải do lỗi của nhà thầu gây ra; chủ đầu tư vi phạm quy định quản lý nhà nước bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc gỡ bỏ; sử dụng sản phẩm của hoạt động ứng dụng CNTT sai quy trình vận hành;

Nhà thầu phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra hư hỏng, sự cố, sai hỏng đối với sản phẩm của hoạt động ứng dụng CNTT kể cả sau thời gian bảo hành, tùy theo mức độ vi phạm còn bị xử lý theo quy định của pháp luật.

### Đơn vị giám sát

Thực hiện đúng các yêu cầu công việc cần thực hiện trong hợp đồng.

### Đơn vị tham gia khai thác vận hành hệ thống

Các đơn vị phòng ban có trách nhiệm tham gia khai thác, sử dụng sản phẩm.

Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo sử dụng phần mềm

## Phân tích rủi ro và biện pháp phòng ngừa

Các chương trình hỗ trợ nhiều người dùng và có tần suất hoạt động cao. Chủ đầu tư cần lập một đội ngũ tin học chuyên trách phục vụ công tác quản lý thông tin của nội bộ đơn vị đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định.

Tiến hành đào tạo người dùng cuối và chuyển giao công nghệ cho các quản trị hệ thống nhằm khai khác và vận hành hệ thống ổn định, hiệu suất.

| STT | Rủi ro | Cách phòng ngừa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu thay đổi nhiều lần | Thực hiện theo đúng quy trình thay đổi yêu cầu, yêu cầu xác nhận từng bước thực hiện. |
| 2 | Người sử dụng chưa quen ứng dụng mới | Đào tạo tập trung cho người sử dụng; Hướng dẫn trực tiếp NSD trong thời gian vận hành hệ thống; |
| 3 | Cơ sở hạ tầng chưa sẵn sàng cho yêu cầu triển khai | Chuẩn bị trước trang thiết bị sẵn sàng cho triển khai. |
| 4 | Ứng dụng không phù hợp với người dùng cuối. | Thiết kế, xây dựng, hiệu chỉnh cần có sự đóng góp ý kiến và thống nhất trước khi thực hiện và đưa vào sử dụng. |

## Cơ chế quản lý và khai thác sau khi hoàn thành

### Tổ chức bộ máy quản lý

Chủ đầu tư bố trí nhân sự có chuyên môn để bảo đảm hệ thống phần mềm vận hành tốt, ổn định và an toàn. Đồng thời đề xuất các giải pháp công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu phát triển của đơn vị.

Hoạch định các chính sách an ninh mạng liên quan đến người dùng, quy định rõ các cơ chế vận hành hệ thống theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

### Chi phí vận hành hệ thống

Đơn vị thi công sẽ chịu trách nhiệm bảo hành hệ thống phần mềm; sau thời gian bảo hành, chủ đầu tư cần có kế hoạch kinh phí thuê dịch vụ bảo trì hàng năm căn cứ báo giá dịch vụ của đơn vị thi công.

## Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

### Phần công việc đã thực hiện

| STT | Nội dung công việc hoặc tên gói thầu | Đơn vị thực hiện | Giá trị (đồng) | Văn bản phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết | Công ty TNHH Công nghệ Sao Đỏ | 342.481.768 |  |
| 2 | Tư vấn thẩm tra Đề cương và dự toán chi tiết | ………………… | 15.699.982 |  |
| Tổng giá trị |  |  | 358.181.750 |  |

### Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

| STT | Nội dung công việc | Giá trị thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lệ phí thẩm định đề cương và dự toán chi tiết | 1.896.010 |
| 2 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 38.997.932 |
| 3 | Chi phí dự phòng | 52.189.027 |
| Tổng cộng |  | 93.082.969 |

### Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gói thầu 1: Nâng cấp, xây dựng, hiệu chỉnh và triển khai bổ sung các phần mềm chuyên ngành tại Sở Xây dựng giai đoạn 2 | 8.951.918.130 | Ngân sách sự nghiệp | Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý II-IV/2022 | Trọn gói | 270 ngày |
| 2 | Gói thầu 2: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 37.531.454 |  | Chỉ định thầu rút gọn |  | Quý II-IV/2022 | Trọn gói | 90 ngày |
| 3 | Gói thầu 3: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu | 9.668.072 |  | Chỉ định thầu rút gọn |  | Quý II-IV/2022 | Trọn gói | 90 ngày |
| 4 | Gói thầu 4: Tư vấn giám sát | 196.339.197 |  | Chỉ định thầu rút gọn |  | Quý II-IV/2022 | Trọn gói | 270 ngày |
| 5 | Gói thầu 5: Kiểm thử đánh giá ATTT | 162.000.000 |  | Chỉ định thầu rút gọn |  | Quý II-IV/2022 | Trọn gói | 60 ngày |
| 6 | Gói thầu 6: Tư vấn quản lý hoạt động ứn dụng công nghệ thông tin | 170.278.428 |  | Chỉ định thầu rút gọn |  | Quý II-IV/2022 | Trọn gói | 360 ngày |
|  | Tổng giá trị | 9.527.735.281 |  |  |  |  |  |  |

### Tổng giá trị các phần công việc

| STT | Nội dung | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện | 358.181.750 |
| 2 | Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu | 93.082.969 |
| 3 | Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 9.527.735.281 |
| Tổng giá trị các phần công việc |  | 9.979.000.000 |
| Dự toán |  | 9.979.000.000 |

### Kiến nghị hình thức quản lý thực hiện hoạt động ứng dụng CNTT

Căn cứ điều kiện năng lực và yêu cầu của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, Chủ đầu tư quyết định lựa chọn hình thức quản lý: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## Đề xuất

Nhà thầu thi công có nghĩa vụ lập tiến độ thực hiện chi tiết, bố trí xen kẽ kết hợp các công việc cần thực hiện nhưng phải bảo đảm phù hợp với tổng tiến độ đã được phê duyệt. Kiểm tra đánh giá mức độ an toàn thông tin của Hệ thống phần mềm.

Chủ đầu tư, đơn vị giám sát công tác triển khai và các bên liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát và điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ ở một số giai đoạn bị kéo dài nhưng không được làm ảnh hưởng đến tổng tiến độ của Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

Khuyến khích việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở bảo đảm chất lượng đầu tư.

## Kiến nghị

Trên cơ cở xem xét, đánh giá một cách toàn diện về nhu cầu, hiện trạng cũng như hiệu quả đem lại khi đầu tư dự án và cũng là dự án có mục tiêu đầu tư rõ ràng, có đối tượng đầu tư cụ thể, đáp ứng được các nhu cầu đặt ra tại các đơn vị. Vì vậy, trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, kính trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Nâng cấp, xây dựng, hiệu chỉnh và triển khai bổ sung các phần mềm chuyên ngành tại Sở Xây dựng giai đoạn 2” để tiến hành các bước tiếp theo nhằm sớm đưa các phần mềm này vào hoạt động.